УКРАЇНА

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

_________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ(проект)

від  ________________________ року  № ______

Про підготовку підприємств, установ

і організацій міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Розглянувши інформацію начальника відділу жилово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради Воціховського Василя Юліановича про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, керуючись п.11 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

ВИРІШИЛА: :

1.Інформацію начальника відділу жилово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури міської ради про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років років (додаток 1) взяти до відома.

2. Керівникам житлово-комунальнихт підприємств та об'єктів соціальної сфери забезпечити в повному обсязі виконання заходів з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства транспорту та зв’язку.

Міський голова 							Володимир ШМАТЬКО

Додаток до рішення

сесії міської ради №

від ______________ 2017 року

Інформація про підготовку підприємств,  установ

і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Підготовка підприємств,  установ і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років проводиться в плановому режимі. На території міста розташовані та працюють комунальні підприємства, які надають населенню, підприємствам та організаціям житлово-комунальні послуги. Виконавчим комітетом Чортківської міської ради постійно контролюється хід фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста Чорткова, особлива увага приділяється питанням, які забезпечують стабільне функціонування комунальних підприємств та направлені на їх розвиток.

Комунальне підприємство “Чортків дім” забезпечує належне функціонування житлового фонду міста. На даний час на балансі підприємства знаходиться 83 будинки. Згідно запланованих заходів було проведено наступні роботи:

- Поточний ремонт даху проведено в 10 будинках:

- Незалежності 74 (ремонт даху в 1 підїздіЮ 10 м²)

- Лепкого 9  (ремонт даху в 1 підїзді)

- Шевченка 84  (ремонт даху 1 підїзд)

- С.Стрільців 7

- Залізнична 90

- Січинського 2 (ремонт даху в 1 підїзді)

- В.Великого 14 (ремонт даху в 2 підїзді 80 м²

- В.Великого 24

- В.Великого 4 (ремонт даху 360 м²)

- В.Великого 2

2. Відремонтовано дашок в під’їзді:

- Незалежності 72

3.Проведено ремонт у 5 під’їздах.( Мельника 20, Вокзальна 10, Ясна 13, Бандери 9, Бандери 15)

3. Зроблено чистку димовентиляційних каналів та перевірено тягу в 65 будинках, які знаходяться на балансі підприємства. До початку опалювального періоду планується провести дані роботи у всіх будинках.

4. Було замінено 2 вхідних дверей у під’їзді та 8 вікон.

5. Проведено ремонт системи внутрішньобудинкового теплопостачання в 7 будинках.

6. В 20 будинках проведено ремонт та профілактичні роботи системи електрообладнання.

7. В 13 х будинках виконані роботи по ремонту системи водопостачання та каналізаційних мереж.

8. Встановлено 11 дитячих майданчиків за кошти які були виділені з міського бюджету, а також зроблено та встановлено 21 лавку із спинкою та 2 столи.

Станом на 01.09.2017 року житловий фонд міста готовий до осіньо-зимового періоду на 90%.

Комунальне підприємство Чортківське виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства  надає послуги з водопостачання та водовідведення у м.Чорткові. На балансі даного підприємства знаходиться 102 км водопровідних мереж та 64,6 км каналізаційних мереж.  З метою безперебійного забезпечення жителів міста водою, підприємством проведено наступні заходи:

На всіх насосних станціях проведено заміну насосів на більш енергоефективні що дало змогу економити 35100 кВт/год, що в грошовому вимірі становить 84880 грн.

Часткоов замінено водопровідні мережі міста по вулицях: Степана Бандери, Олеся Гончара та Пігути з встановленням  нових колодязів з запірною арматурорю.

Також з метою економії енергоресурсів на усіх насосних станціях заплановано провести роботи по переведенню системи опалення з електричного на твердопаливне.

Станом на 01.09.2016 року підприємство виконало майже всі заплановані заходи по підготовці до роботи в осіньо-зимовий період на 2017-2018 роки.

Комунальним підприємством Чортківський комбінат комунальних підприємств здійснено поточний ремонт асфальтного та щебневого покриття вулиць міста Чорткова.(Копичинецька, Л.Українки, Пітушевського, Шопена, Залізнична, Гончара, Подільська, Шевченка, І.Франка, Пігути, Зелена, Монастирська, Сонячна, Білецька, Хічія, В.Великого, Ст.Бандери, Незалежності, Ягільницька, Маковея, Хмельницького,Бердо).

До початку осіньо-зимового періоду планується придбати 60 т технічної солі та 300 т піску.

Автопарк підприємства перебуває в задовілдьному технічному стані.

У підпорядкуванні управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради перебувають 6 загальноосвітніх навчальних закладів, 7 дошкільних навчальних закладів і один позашкільний навчальний заклад - Палац дітей та юнацтва.

З метою підготовки до роботи в осіньо-зимовий період 2016-2017 років в усіх загальноосвітніх навчальних закладах проведено капітальні та поточні ремонти.

Зроблено капітальний ремонт приміщення котельні в ДНЗ №8

Здійснено в повному обсязі замун вікон на енергоефективні в ДНЗ №7 (66 вікон), №3 (30 вікон), №8 (10 вікон).

Замінено вікна в приміщенні спортзалу ЗОШ № (гімназії), та проведено частковий ремонт системи опалення.

Проведено капітальний ремонт фундаменту та опалення спального корпусу ЗОШ Інтернат.

Також на даний час тривають роботи по ремонту вбиральні та заміни вікон в ДНЗ № 7.

Підготовка до осіньо-зимового періоду проходить в плановому режимі.

Серктар міської ради 							    Я.П. Дзиндра