**Додаток**

**до рішення міської ради**

**від 21.12.2018 року №1322**

**Напрями діяльності та заходи Програми поводження**

**з твердими побутовими відходами на території міста Чорткова на 2018-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Названапрямудіяльності* | *Перелікзаходівпрограми* | *Строк виконання* | *Виконавці* | *Фінансування* | *Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.* | | | |
| *2018* | *2019* | *2020* | *Всього* |
| **1.** | Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей | Розробити та затвердити схему санітарної очистки міста Чорткова | 2018-2020 | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | Міський бюджет | **-** | **70** | **-** | **70** |
| **2.** | Ліквідувати всі несанкціоновані звалища ТПВ в разі їх появи | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **2** | **2** | **4** |
| **3.** | Облаштування контейнерних майданчиків | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **100** | **100** | **200** |
| **4.** | Облаштування контейнерів для збору небезпечних відходів | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **20** | **20** | **40** |
| **5.** | Рекультивація сміттєзвалища | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств” | **-** | **15** | **15** | **30** |
| **6.** | Впровадження роздільного збору ТПВ у житловому секторі, бюджетних установах та на підприємствах | 2018-2020 | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | **-** | **5** | **5** | **10** |
| **7.** | Проведення рекламно-інформаційних, роз’яснювальних заходів щодо поводження з ТПВ із залученням засобів масової інформації, мережі інтернет, листівок, плакатів | 2018-2020 | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури, сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями і засобами масової інформмації | **-** | **5** | **5** | **10** |
| **8.** | Купівля індивідуальних контейнерів для | 2018-2020 | КП “Чортківський комбінат комунальних підприємств”, Чортківська міська рада | **-** | **200** | **200** | **400** |
|  | **РАЗОМ** |  |  |  |  |  | **417** | **347** | **764** |

**Секретар міської ради Я.П.Дзиндра**