Додаток 1 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №1710

Напрями діяльності та заходи  Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання | Виконавці | Фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всього |
| 1. | Покращення екологічного стану міста у сфері водовідведення та поводження з побутовими відходами | Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м.куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м.куб/доб, вул. Гранична, 88, м. Чортків, Тернопільської області. (Коригування) | 2019-2020 | КП «Чортківське ВУВКГ» | Міський бюджет | - | - | 4602 | 4602 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | 12 025,7 | - | 12 025,7 |
| 2. |  | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Залізнична, Середня, Січових Стрільців, Шопена, Стрімка, Замкова мікрорайону «Залізничний» в м. Чортків Тернопільської області | 2019-2020 | КП «Чортківське ВУВКГ» | Міський бюджет | - | - | 1200 | 1200 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 10800 | 10800 |
| 3. |  | Придбання вакуумної установки на базі вантажного автомобіля | 2019-2020 | КП «Чортківське ВУВКГ» | Міський бюджет | - | - | 630 | 630 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | 1 470 | 1 470 |
| 5. |  | Будівництво та реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них | 2018-2020 | КП «Чортківське ВУВКГ» | Міський бюджет | 300 | 400 | 600 | 1300 |
|  | РАЗОМ: Міський бюджет |  |  |  |  | 300 | 400 | 7032 | 7732 |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  | 12 025,7 | 12270 | 24295,7 |

Секретар міської ради 							                                     				       Я.П. Дзиндра

Додаток 2 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №1710

Обсяг видатків на фінансування  Програми

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 300 | 12 425,7 | 19 302 | 32 027,7 |
| державний бюджет | - | 12 025,7 | 12 270 | 24 295,7 |
| міський бюджет | 300 | 400 | 7032 | 7732 |
| кошти не бюджетних джерел | - | - | - | - |

Секретар міської ради 							                                 			           Я.П. Дзиндра