Додаток 1

**ПРОЄКТНА ЗАЯВКА**

**Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню**

**будівель Чортківської ЗОШ І - ІІІ ст. № 7, Чортківської міської**

**ради Тернопільської області**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Опис або значення |
| 1. Ціль Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX, на досягнення якої спрямована реалізація проєкту | Реалізація програми “Спроможна школа для кращих результатів” |
| 2. Напрямок проєкту відповідно до пункту 3 Порядку та умов | Проєкт пов'язаний з капітальним ремонтом із впровадженням заходів по енергозбереженнюбудівель Чортківської ЗОШ І - ІІІ ст. № 7, Чортківської міської ради Тернопільської області |
| 3. Мета проєкту | **Мета проєкту** полягає у створенні комфортних умов для навчання і виховання дітей в Чортківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 та покращення технічного стану будівлі. |
| 4. Обґрунтування місцевої ради щодо необхідності реалізації проєкту | Чортківська міська територіальна громада із центром у м. Чорткові налічує 10 закладів загальної середньої освіти. На сьогоднішній день для влади громади є пріоритетним завданням здійснити комплекс енергоефективних заходів у Чортківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, в якій працюють 47 педагогічних працівників та відвідують 490 дітей. Будівля школи 4-ох поверхова, цегляна, яка побудована в 1974 році. Покрівля – плоска суміщена. Підвал не опалюється. Загальна опалювальна площа – 4150 кв.м. Тип опалення – централізоване.  В попередні роки в будівлі проводилися окремі ремонтні роботи: часткова заміна дерев’яних вікон та дверей на металопластикові, проведено частковий ремонт будинкової системи опалення, лампи розжарювання та люмінесцентні лампи частково замінені на світлодіодні.  В 2018 році проведено енергетичний аудит будівлі, за результатами якого встановлено невідповідність теплотехнічних характеристик її огороджуючих конструкцій діючим в Україні нормам. Зокрема, негативно впливають на експлуатацію будівлі (відсутність системи автоматичного погодного регулювання теплового потоку, велика зношеність опалювального обладнання). Через незадовільний стан інженерних систем будівлі відбувається нерівномірна подача тепла. В частині приміщень не дотримуються норми щодо температурного режиму.  Оскільки на даний час всі витрати - фонд заробітної плати та утримання приміщень лягло на плечі новоутвореної громади. Тому на даному етапі виникає гостра потреба   державних вкладень  в створенні  плацдарму для подальшого безперебійного та сталого розвитку Чортківської міської територіальної громади. |
| 5. Завдання проєкту | **Завданням проєкту** є втілення сучасних енергозберігаючих технологій: підвищення експлуатаційних якостей будівлі школи та ефективне використання бюджетних коштів та використання додаткових можливостей для розвитку соціальної сфери Чортківської МТГ шляхом залучення бюджетних коштів на розвиток інфраструктури громади. |
| 6. Основні заходи проєкту | В рамках проєкту планується реалізація наступних заходів:   * встановлення ІТП – до 15.10.2020; * встановлення нової системи опалення – до 15.10.2020; * утеплення стін будівлі – до 01.11.2020; * заміна вікон і зовнішніх дверей на енергозберігаючі - до 01.11.2020; * утеплення горища даху та тришарова покрівля – до 01.12.2020. |
| 7. Очікувані результати реалізації проєкту | а) фінансова сталість:  реалізація проєкту є економічно-ефективним для подальшого розвитку та діяльності МТГ і сприятиме посиленню фінансово-економічної спроможності громади;  б) інституційна сталість:  реалізація проєкту значно посилить спроможність громади та зміцнить позиції МТГ для подальшого розвитку та розширення громади;  в) політична сталість:  реалізація наших планів безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише в мешканців громади, а і жителів суміжних територій та підніме рівень довіри громадян до проведення реформ в державі. |
| 8. Індикатори досягнення результатів реалізації проєкту | 1.Встановлення не менше 1 нового утепленого горища даху  2.Встановлення 100% нових енергоефективних вікон та зовнішніх дверей школи  3.Утеплення не менше 4000 м2 стін мінеральною ватою товщиною щонайменше 100 мм  4.Збільшення кількості встановлених містом ІТП на 10%  5.Проведення реконструкції системи опалення на 100 %  6.Збільшення кількості термомодернізованих бюджетних установ на 10%.  7.Зменшення кількості споживання паливно-енергетичних ресурсів щонайменше на 30%.  8.Зменшення кількості викидів СО2 щонайменше на 100 т/рік |
| 9. Вплив реалізації проєкту на забезпечення доступності якісної загальної середньої освіти для всієї територіальної громади, зокрема на забезпечення системності і безперервності надання освітніх послуг | * встановлення ІТП; * встановлення нової системи опалення; * утеплення стін будівлі; * заміна вікон і зовнішніх дверей на енергозберігаючі; * утеплення горища даху та тришарова покрівля. |
| 10. Рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти (дата і номер рішення) | «Про затвердження стратегічного плану розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки» від 21.03.2019 р. №1422 |
| 11. Загальна вартість проєкту (тис. гривень) | 15500,0 тис.грн. |
| 12. Фактичні обсяги фінансування проєкту окремо за попередні роки та у поточному році (для розпочатих проєктів) (тис. гривень) | Часткова заміна системи опалення  (поточний ремонт) на суму 143,8 тис. грн. |
| 13. Частка співфінансуванняпроєкту у поточному році з місцевого бюджету (у відсотках загальної вартості проєкту) | 30%  Експертний висновок 03/03-03/20/А від 03.03.2020 року |
| 14. Строк завершення проєкту | До 31.12.2020 року |
| 15. Стан реалізації проєкту із зазначенням запланованих та фактичних обсягів виконаних будівельних робіт (для розпочатих проєктів) |  |
| 16. Наявність ризиків, пов’язаних з реалізацією проєкту, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки | Ціновий ризик, який пов'язаний із ростом цін на виконання та закупівлю матеріалів. У разі виникнення даного ризику, Чортківська міська рада бере на себе зобов’язання по усуненню даного ризику. |
| 17. Відповідальні особи місцевої ради за реалізацію проєкту | Поліщук Людмила Миколаївна – начальник управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Тернопільської області. |
| 18. Контактні дані відповідальних осіб (електронна адреса, номер телефону) | 48500 м. Чортків, Тернопільської обл., вул. Тараса Шевченка, 21  Тел.:(03552) 2-12-77, yomschmr@chortkivmr.gov.ua |

**Міський голова Володимир ШМАТЬКО**

Людмила Поліщук (03552) 2-12-77

Додаток 2

**КАРТКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Опис або значення |
| 1. Найменування закладу освіти, його код ЄДРПОУ | Чортківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  Чортківської міської ради Тернопільської області  ЄДРПОУ: 24618977 |
| 2. Код закладу освіти в Державній інформаційній системі освіти | * Код ДІСО: 18528 |
| 3. Місцезнаходження закладу освіти | * 48501, вул.. Шевченка, буд. 25, м. Чортків, Тернопільська область |
| 4. Тип закладу освіти | Середня загальноосвітня школа |
| 5. Статус закладу освіти (опорний/не опорний) | Не є опорним закладом чи його філією |
| 6. Рівень (рівні) загальної середньої освіти, на яких заклад освіти реалізує освітні програми | Перший, другий, третій |
| 7. Найменування засновника закладу освіти, його код ЄДРПОУ | Чортківська міська рада, ЄДРПОУ:24636045 |
| 8. Код місцевого бюджету, з якого фінансується заклад освіти | 19202100000 |
| 9. Дані про керівника закладу освіти (ПІБ, електронна адреса, номер телефону) | Скриник Віталій Ярославович,  E-mail: [chortkiv\_school7@ukr.net](mailto:chortkiv_school7@ukr.net), тел.:(035)522-16-62,  (097)403-41-13 |
| 10. Мови навчання у закладі освіти | українська |
| 11. Загальна кількість учнів закладу освіти | 490 учнів |
| 12. Проєктна потужність закладу освіти із зазначенням співвідношення між проєктною потужністю та фактичною кількістю учнів закладу освіти | 720 учнів |
| 13. Кількість  педагогічних працівників у закладі освіти | 47 педагогічних працівників |
| 14. Кількість ставок педагогічних працівників у закладі освіти | 48,80 ставок |
| 15. Кількість інших працівників у закладі освіти | 15 інших працівників |

Додаток 3

**ПРОЄКТНА ЗАЯВКА**

**Капітальний ремонт харчоблоку Чортківської спеціалізованої**

**школи – інтернату № 3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені**

**Романа ІльяшенкаЧортківської міської ради Тернопільської області**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Опис або значення |
| 1. Ціль Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX, на досягнення якої спрямована реалізація проєкту | Реалізація програми “Спроможна школа для кращих результатів” |
| 2. Напрямок проєкту відповідно до пункту 3 Порядку та умов | Проєкт пов'язаний зкапітальним ремонтом харчоблоку Чортківської спеціалізованої  школи – інтернату № 3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів іменіРомана ІльяшенкаЧортківської міської ради Тернопільської області |
| 3. Мета проєкту | **Метою даного проєкту** є оновлення харчоблоку як шлях до здорового харчування і збереження здоров’я учнів, урізноманітнення страв для учнів завдяки сучасному обладнанню, підвищення енергоефективності харчоблоку, зменшення рівня споживання електроенергії. Впровадження проєкту дозволить досягти забезпечення повноцінних комфортних умов праці кухарям і високоякісного процесу приготування їжі для учнів та працівників закладу освіти. |
| 4. Обґрунтування місцевої ради щодо необхідності реалізації проєкту | У навчальному закладі навчається 372 учні в 19 класах. Серед них наявні 3 спортивних профільних класи, у яких займаються 68 учнів. У закладі освіти запроваджено багаторазове харчування.  Для повноцінного функціонування вищезазначеного закладу загальної середньої освіти та створення належних умов виникла ситуація термінового капітального ремонту харчоблоку .Оскільки стан приміщення і наявна техніка застарілі і потребують повного оновлення. Керамічна плитка на підлозі та стінах знаходяться в незадовільному стані. Електромережі - зношені, не відповідають сучасним вимогам і не здатні забезпечити використання наявних електроприладів, тобто проводка не витримує напруги і часто виходить з ладу. Харчоблок потребує якісної сучасної мідної електромережі з високою провідністю та більшою потужністю. Також незадовільний стан сантехнічних мереж, каналізація і труби водовідведення постійно протікають, що спричиняє численні незручності в процесі роботи на кухні, а також є неприпустимим з боку санітарних норм у закладі. |
| 5. Завдання проєкту | Реалізація проєкту має довгострокові наслідки та забезпечить:  - створення енергоефективного приміщення харчоблоку, який передбачає зменшення рівня споживання електричної енергії шляхом встановлення якісного технологічного обладнання;  - перетворення застарілого приміщення харчоблоку у сучасне і комфортне середовище;  - удосконалення технології приготування та контролю якості страв, гарантія безпечності страв для здоров’я дітей й усунення негативного впливу людського чинника шляхом автоматизації праці кухарів;  - дотримання вимог, нормативно – правових актів України, щодо організації харчування в закладах освіти;  - покращення умов праці працівників харчоблоку для розвитку соціально-економічної самодостатності Чортківської міської територіальної громади. |
| 6. Основні заходи проєкту | * встановлення якісної сучасної мідної електромережі з високою провідністю та більшою потужністю – до 01.09.2020; * заміна сантехнічних мереж, каналізації та труби водовідведення – до 01.09.2020; * встановлення якісного технологічного обладнання –до 01.09.2020; * утеплення стін будівлі – до 01.11.2020; * заміна зовнішніх та внутрішніх дверей на енергозберігаючі - до 01.11.2020; * утеплення горища даху – до 31.12.2020. |
| 7. Очікувані результати реалізації проєкту | а) фінансова сталість:  реалізація проєкту є економічно- ефективним для подальшого розвитку та діяльності МТГ і сприятиме посиленню фінансово-економічної спроможності громади;  б) інституційна сталість:  реалізація проєкту значно посилить спроможність громади та зміцнить позиції МТГ для подальшого розвитку та розширення громади;  в) політична сталість:  реалізація наших планів безперечно підніме авторитет місцевого самоврядування не лише в мешканців громади, а і жителів суміжних територій та підніме рівень довіри громадян до проведення реформ в державі. |
| 8. Індикатори досягнення результатів реалізації проєкту | 1.Закупка не менше 5 од. нового енергоефективного обладнання на кухню не нижче класу А.  2.Встановлення не менше 1 нової системи вентиляції повітря  3.Заміна не менше 50 м водопровідних та каналізаційних труб |
| 9. Вплив реалізації проєкту на забезпечення доступності якісної загальної середньої освіти для всієї територіальної громади, зокрема на забезпечення системності і безперервності надання освітніх послуг | Реалізація проєкту забезпечить оновлення харчоблоку як шлях до здорового харчування і збереження здоров’я учнів, урізноманітнення страв для учнів завдяки сучасному обладнанню, підвищення енергоефективності харчоблоку, зменшення рівня споживання електроенергії. Впровадження проєкту дозволить досягти забезпечення повноцінних комфортних умов праці кухарям і високоякісного процесу приготування їжі для учнів та працівників закладу освіти. |
| 10. Рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти (дата і номер рішення) | «Про затвердження стратегічного плану розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки» від 21.03.2019 р. №1422 |
| 11. Загальна вартість проєкту (тис. гривень) | 10500 тис.грн. |
| 12. Фактичні обсяги фінансування проєкту окремо за попередні роки та у поточному році (для розпочатих проєктів) (тис. гривень) | 294,0 тис. грн. – заміна вікон на енергозберігаючі з трійним склопакетом. |
| 13. Частка співфінансуванняпроєкту у поточному році з місцевого бюджету (у відсотках загальної вартості проєкту) | 30%  Експертний висновок №57/03-20 від 05.03.2020 року |
| 14. Строк завершення проєкту | До 31.12.2020 |
| 15. Стан реалізації проєкту із зазначенням запланованих та фактичних обсягів виконаних будівельних робіт (для розпочатих проєктів) |  |
| 16. Наявність ризиків, пов’язаних з реалізацією проєкту, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки | Ціновий ризик, який пов'язаний із ростом цін на виконання та закупівлю матеріалів. У разі виникнення даного ризику, Чортківська міська рада бере на себе зобов’язання по усуненню даного ризику. |
| 17. Відповідальні особи місцевої ради за реалізацію проєкту | Поліщук Людмила Миколаївна – начальник управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Тернопільської області. |
| 18. Контактні дані відповідальних осіб (електронна адреса, номер телефону) | 48500 м. Чортків, Тернопільської обл., вул. Тараса Шевченка, 21  Тел.:(03552) 2-12-77, yomschmr@chortkivmr.gov.ua |

**Міський голова Володимир ШМАТЬКО**

Людмила Поліщук (03552) 2-12-77

Додаток 4

**КАРТКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Опис або значення |
| 1. Найменування закладу освіти, його код ЄДРПОУ | Чортківська спеціалізована школа – інтернат № 3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені Романа ІльяшенкаЧортківської міської ради Тернопільської області  ЄДРПОУ: 21168850 |
| 2. Код закладу освіти в Державній інформаційній системі освіти | * Код ДІСО: 18529 |
| 3. Місцезнаходження закладу освіти | * 48501, вул.Коновальця, буд. 13, м. Чортків, Тернопільська область |
| 4. Тип закладу освіти | Заклад загальної середньої освіти |
| 5. Статус закладу освіти (опорний/не опорний) | Не є опорним закладом чи його філією |
| 6. Рівень (рівні) загальної середньої освіти, на яких заклад освіти реалізує освітні програми | Перший, другий, третій |
| 7. Найменування засновника закладу освіти, його код ЄДРПОУ | Чортківська міська рада, ЄДРПОУ: 24636045 |
| 8. Код місцевого бюджету, з якого фінансується заклад освіти | 19202100000 |
| 9. Дані про керівника закладу освіти (ПІБ, електронна адреса, номер телефону) | Яремко Тетяна Володимирівна  E-mail: [chortkiv\_internat@ukr.net](mailto:chortkiv_internat@ukr.net)  Тел. : (035)522-28-90  (0980125-35-70 |
| 10. Мови навчання у закладі освіти | Українська |
| 11. Загальна кількість учнів закладу освіти | 376 учнів |
| 12. Проєктна потужність закладу освіти із зазначенням співвідношення між проєктною потужністю та фактичною кількістю учнів закладу освіти | 400 учнів |
| 13. Кількість  педагогічних працівників у закладі освіти | 47 педагогічних працівників |
| 14. Кількість ставок педагогічних працівників у закладі освіти | 58,25 ставок |
| 15. Кількість інших працівників у закладі освіти | 24 інших працівника |