Додаток 1 до Програми розвитку

житлово-комунального господарства

та благоустрою м. Чортків на 2020-2023 рр

Ресурсне забезпечення міської програми

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Чортків на 2020-2023 рр.

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 15000 | 15000 | 20000 | 50000 |
| міський бюджет | 15000 | 15000 | 20000 | 50000 |
| Обласний, районні бюджети | - |  |  | - |
| бюджети сіл, селищ, міст | - |  |  |  |
| кошти не бюджетних джерел | -- |  |  | - |

Секретар міської ради 														Я. П.Дзиндра

Додаток 2 до Програми розвитку

житлово-комунального господарства

та благоустрою м. Чортків на 2020-2023 рр

Напрями діяльності та заходи міської програми

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Чортків на 2020 рік

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустрій міста | Капітальний ремонт (тротуар) вул. Дениса Січинського | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 1324 |
| 2 |  | Капітальний ремонт (дорога) вул. Дениса Січинського | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 300,084 |
| 3 |  | Капітальний ремонт (дорога) вул. Виговського | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 300 |
| 4 |  | Капітальний ремонт (заїзд до автобусної зупинки) вул. Незалежності | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 1260,406 |
| 5 |  | Капітальний ремонт вул.Гагаріна | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 842 |
| 6 |  | Капітальний ремонт (тротуар) вул. Незалежності | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 899,910 |
| 7 |  | Капітальний ремонт (тротуар) вул. Монастирська | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 420 |
| 8 |  | Капітальний ремонт (дорога) вул. Середня | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 200 |
| 9 |  | Капітальний ремонт вул. Т.Шевченка (організація дорожнього руху) | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 291,600 |
| 10 |  | Капітальний ремонт (тротуар) в парку ім..І.Франка | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 1450 |
| 11 |  | Розроблення проектно-кошторисних документацій | 2020 рік | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 225 |
| 12 |  | Придбання спецтехніки (автовишки, автобуса) | 2020 | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 1200 |
| 13 |  | Будівництво Скейтпарку | 2020 | Управління комунального господарства Чортківської міської ради | Міський бюджет | 930 |

Секретар міської ради 														Я. П.Дзиндра