Додаток 1

до Програми «Питна вода

міста Чорткова на 2021-2023 роки»

Ресурсне забезпечення Програми

“Питна вода міста Чорткова на 2020-2023 роки”

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 500 | 16038,2 | 6932,7 | 23470,9 |
| Бюджет Чортківської міської територіальної громади | 500 | 14271,9 | 6932,7 | 21704,6 |
| Державний, обласний, районні бюджети |  | 1766,3 | - | 1766,3 |

Секретар міської ради                                                                                                                         Ярослав ДЗИНДРА

Додаток 2

до Програми «Питна вода

міста 	Чорткова на 2021-2023 роки»

Напрями діяльності та заходи Програми

“Питна вода міста Чорткова на 2021-2023 роки”

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення заходів щодо оновлення стану водопровідних мереж КП “Чортківське ВУВКГ” | Реконструкція водопроводу по вул.Монастирська, вул.Незалежності в м.Чортків Тернопільської області | 2022 р. | КП “Чортківське ВУВКГ” | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 3545,6 |
| 2 |  | Реконструкція водопроводу по вул.Січинського , вул.Ст Бандери в м. Чортків Тернопільської області | 2022 р. | КП “Чортківське ВУВКГ” | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 5093,9 |
| 3 |  | Реконструкція водопроводу по вул. Шевченка в с.Горішня ВигнанкаЧортківської міської територіальної громади | 2021 р. | КП “Чортківське ВУВКГ” | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 500 |
| 4 |  | Реконструкція водопроводу від водозабору «Біла Камінна» до ТОВ «СЕ Борднетце- Україна в м. Чортків Тернопільської області. | 2023 р | КП “Чортківське ВУВКГ” | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 3395,2 |
| 5 |  | Реконструкція водопроводу по вул.. В.Великого від ТОВ «СЕ Борднетце – Україна» до вул.. Маковея,7 в м. Чорткові Тернопільської області | 2023 р. | КП “Чортківське ВУВКГ” | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 3537,5 |
| 6 |  | Будівництво зовнішньої водопровідної мережі для водо забезпечення індустріального парку «CHORTKIV WEST» в м. Чортків Тернопільської області | 2022 р. | КП “Чортківське ВУВКГ” | Бюджет Чортківської міської територіальної громади | 1279,1 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 1766,3 |
| 7 |  | Реконструкція водопроводу по вул. Шевченка в м. Чортків Тернопільської області | 2022 р. | КП “Чортківське ВУВКГ” | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 4353,3 |
| 8 | Загальна сума |  |  |  |  | 23470,9 |

Секретар міської ради                                                                                                                                      Ярослав ДЗИНДРА