**Додаток**

 **до Програми**

**Напрямки використання коштів на 2021-2022 рр. Програми**

1. **Збереження, дослідження та реставрація пам’яток архітектури місцевого значення на території Чортківської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва**  | **Відповідальні** **за виконання** | **Строк виконання** | **Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування** |
| **1.1. Виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації для пам’яток архітектури місцевого значення** |
| 1. | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення **будівлі по** **вул. Тараса Шевченка, 1 (ох. №1764-М)**, в цінах 2021р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 20 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 2. | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по**  **вул. Тараса Шевченка, 1 (ох. №1764-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 10 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 3. | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 3 (ох. №1765-М)**, в цінах 2021р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 20 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 4. | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 3 (ох. №1765-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 10 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 5. | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення **будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13 (ох. №72-М)**, в цінах 2021р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 20 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 6. | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13 (ох. №72-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 10 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 7. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 5 (ох. №1767-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 8. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 7** **(ох. №1769-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 9. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Тараса Шевченка, 9 (ох. №1771-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 10. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Тараса Шевченка, 11 (ох. №1773-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 11. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі колишнього готелю і ресторану «Брістоль» по вул. Тараса Шевченка, 13 (ох. №67-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 12. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Тараса Шевченка, 10 (ох. №1771-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 13. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Степана Бандери, 23 (ох. №1779-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  |
|  | 14. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Степана Бандери, 30 (ох. №1780-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 15. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **торгових рядів по вул. Ринок 18, (ох. №65-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 16. | Виготовлення паспорту опорядження фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Степана Бандери, 1** **(ох. №1752-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 15 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 17. | Виготовлення паспорту опорядження фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 8**  | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 15 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 18. | Виготовлення паспорту опорядження фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Степана Бандери, 49 (ох. №1782-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 15 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 19. | Виготовлення паспорту опорядження фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Степана Бандери, 32-34 (ох. №1781-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 15 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | **1.2. Комплексна реставрація пам’яток архітектури місцевого значення та окремих архітектурних елементів (фасадних скульптур, барельєфів, дверних брам, балконів)** |
|  | 20. | Реставрація скульптури та архітектурних елементів на фасаді будівлі по вул. Степана Бандери, 49 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | 60 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 21. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по**  **вул. Тараса Шевченка, 1 (ох. №1764-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 22. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 3 (ох. №1765-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 23. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13 (ох. №72-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва міської ради | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 24. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 5 (ох. №1767-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 25. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Шевченка, 7 (ох. №1769-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 26. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Тараса Шевченка, 9 (ох. №1771-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 27. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Тараса Шевченка, 11 (ох. №1773-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 28. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі колишнього готелю і ресторану «Брістоль» по вул. Тараса Шевченка, 13 (ох. №67-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 29. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Тараса Шевченка, 10 (ох. №1771-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 30. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Степана Бандери, 23 (ох. №1779-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 31. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Степана Бандери, 30 (ох. №1780-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 32. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **торгових рядів по вул. Ринок 18, (ох. №65-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 33. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Степана Бандери, 49** **(ох. №1782-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет;інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | **1.3. Співфінансування реставраційних робіт на пам’ятках архітектури місцевого значення** |
|  | 34 | Розробка програм співфінансування реставрації та ремонтних робіт на пам’ятках архітектури та будівлях, рекомендованих до внесення в реєстр пам’яток  | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | - | Місцевий бюджет, співфінансування  |
|  | 35 | Розробка програми співфінансування відновлення автентичних дверних та віконних брам, балконів на пам’ятках архітектури місцевого значення  | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва  | 2021 р. | - | Місцевий бюджет, співфінансування  |

1. **Ознакування та популяризація архітектурної спадщини міста**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.  | Встановлення інформаційних табличок з QR-кодом на будівлях - пам'ятках архітектури та містобудування м.Чортків. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва;КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2021-2022 рр. | 200 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 2. | Встановлення інформаційних табличок для квест-гри туристичними локаціями міста | КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради; Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; | 2021-2022 рр. | 30 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 3. | Виготовлення бронзових макетів-скульптур втраченої архітектури міста у кількості 2 шт. ( палацу Садовських та Казначейства) | КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради; Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; | 2021-2022 рр. | 500 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 4. | Створення онлайн-платформи архітектурної спадщини Чортківської міської територіальної громади | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2021-2022 рр. | 50 | бюджет Чортківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 5. | Проведення серії інформаційних та навчальних заходів для власників та орендарів будівель - пам’яток архітектури  | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2021-2022 рр. | - | інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 6. | Формування та розповсюдження буклету з рекомендаціями для власників та орендарів пам’яток архітектури місцевого значення | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021-2022 рр. |  | бюджет Чортківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законом |

**Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА**