Додаток

до Програми

Напрямки використання коштів на 2021-2022 рр.  Програми

- Збереження, дослідження та реставрація пам’яток архітектури місцевого значення на території Чортківської міської територіальної громади

| № з/п |  | Назва | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації для пам’яток архітектури місцевого значення |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 1 (ох. №1764-М), в цінах 2021р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 20 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 2. |  | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 1 (ох. №1764-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 10 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 3. | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 3 (ох. №1765-М), в цінах 2021р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 20 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 4. | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 3 (ох. №1765-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 10 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 5. | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13 (ох. №72-М), в цінах 2021р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 20 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 6. | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13 (ох. №72-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 10 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 7. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 5 (ох. №1767-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 8. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 7 (ох. №1769-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 9. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Тараса Шевченка, 9 (ох. №1771-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 10. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Тараса Шевченка, 11 (ох. №1773-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 11. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі колишнього готелю і ресторану «Брістоль» по вул. Тараса Шевченка, 13 (ох. №67-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 12. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Тараса Шевченка, 10 (ох. №1771-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 13. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Степана Бандери, 23 (ох. №1779-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 14. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Степана Бандери, 30 (ох. №1780-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 15. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення торгових рядів по вул. Ринок 18, (ох. №65-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; |
|  | 16. | Виготовлення паспорту опорядження фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі по вул. Степана Бандери, 1 (ох. №1752-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 15 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 17. | Виготовлення паспорту опорядження фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 8 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 15 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 18. | Виготовлення паспорту опорядження фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі по вул. Степана Бандери, 49 (ох. №1782-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 15 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 19. | Виготовлення паспорту опорядження фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі по вул. Степана Бандери, 32-34 (ох. №1781-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 15 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 1.2. Комплексна реставрація пам’яток архітектури місцевого значення та окремих архітектурних елементів (фасадних скульптур, барельєфів, дверних брам, балконів) |  |  |  |  |  |
|  | 20. | Реставрація скульптури та архітектурних елементів на фасаді будівлі по вул. Степана Бандери, 49 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | 60 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 21. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 1 (ох. №1764-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021-2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 22. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 3 (ох. №1765-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 23. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13 (ох. №72-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва міської ради | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 24. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Тараса Шевченка, 5 (ох. №1767-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 25. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Шевченка, 7 (ох. №1769-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 26. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Тараса Шевченка, 9 (ох. №1771-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 27. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Тараса Шевченка, 11 (ох. №1773-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 28. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі колишнього готелю і ресторану «Брістоль» по вул. Тараса Шевченка, 13 (ох. №67-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 29. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Тараса Шевченка, 10 (ох. №1771-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 30. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Степана Бандери, 23 (ох. №1779-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 31. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Степана Бандери, 30 (ох. №1780-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 32. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення торгових рядів по вул. Ринок 18, (ох. №65-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 33. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення будівлі по вул. Степана Бандери, 49 (ох. №1782-М) | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021- 2022 рр. | 2000 | Державний бюджет; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 1.3. Співфінансування реставраційних робіт на пам’ятках архітектури місцевого значення |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Розробка програм співфінансування реставрації та ремонтних робіт на пам’ятках архітектури та будівлях, рекомендованих до внесення в реєстр пам’яток | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | - | Місцевий бюджет, співфінансування |
|  | 35 | Розробка програми співфінансування відновлення автентичних дверних та віконних брам, балконів на пам’ятках архітектури місцевого значення | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021 р. | - | Місцевий бюджет, співфінансування |

- Ознакування та популяризація архітектурної спадщини міста

|  | 1. | Встановлення інформаційних табличок з QR-кодом на будівлях - пам'ятках архітектури та містобудування м.Чортків. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2021- 2022 рр. | 200 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Встановлення інформаційних табличок для квест-гри туристичними локаціями міста | КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради; Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; | 2021- 2022 рр. | 30 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 3. | Виготовлення бронзових макетів-скульптур втраченої архітектури міста у кількості 2 шт. ( палацу Садовських та Казначейства) | КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради; Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; | 2021-2022 рр. | 500 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 4. | Створення онлайн-платформи архітектурної спадщини Чортківської міської територіальної громади | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2021-2022 рр. | 50 | бюджет Чортківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 5. | Проведення серії інформаційних та навчальних заходів для власників та орендарів будівель - пам’яток архітектури | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2021-2022 рр. | - | інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 6. | Формування та розповсюдження буклету з рекомендаціями для власників та орендарів пам’яток архітектури місцевого значення | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021-2022 рр. |  | бюджет Чортківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законом |

Секретар міської ради                                                                              Ярослав  ДЗИНДРА