

**ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**РІШЕННЯ (проєкт)**

**грудня 2021 року №**

**м. Чортків**

**Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 27 травня 2021 року № 433 «Про затвердження Програми збереження та популяризації архітектурних пам’яток Чортківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»**

З метою забезпечення реставрації та ревіталізації об`єктів культурної спадщини у Чортківській міській територіальній громаді, відповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини», «Про архітектурну діяльність», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 27 травня 2021 року №433 «Про затвердження Програми збереження та популяризації архітектурних пам’яток Чортківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», а саме додаток 1.1. «Напрямки використання коштів на 2021-2022 рр. Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратив чинність додаток до Програми «Напрямки використання коштів на 2021-2022 рр. Програми від 27 травня 2021 року №433;
3. Фінансовому управлінню Чортківської міської ради забезпечити фінансування програми у межах коштів, передбачених бюджетом.
4. Копію рішення направити в відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва.
5. Контроль за організацію виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та екології.

**Міський голова Володимир ШМАТЬКО**

Зазуляк А.І.

Дзиндра Я.П.

Грещук В.С.

Махомед Л. О.

Кирилів Н. Є.

Додаток 1.1.

до Програми

**Напрямки використання коштів на 2022-2025 рр. Програми**

1. **Збереження, дослідження та реставрація пам’яток архітектури місцевого значення на території Чортківської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строк виконання** | **Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Джерела фінансування** |
| **1.1. Виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації для пам’яток архітектури місцевого значення** | | | | | |
| 1. | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення **будівлі по** **вул. Тараса Шевченка, 1 (ох. №1764-М)**, в цінах 2022р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 р. | 50 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 2. | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по**  **вул. Тараса Шевченка, 1**  **(ох. №1764-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр. | 30 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 3. | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення **будівлі по**  **вул. Тараса Шевченка, 3 (ох. №1765-М)**, в цінах 2022р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 р. | 50 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 4. | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 3 (ох. №1765-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр. | 30 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 5. | Перерахунок кошторисної документації по реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення **будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13 (ох. №72-М)**, в цінах 2022р. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 р | 50 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 6. | Проведення експертизи ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13**  **(ох. №72-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 30 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 7. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 5**  **(ох. №1767-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
| 8. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Шевченка, 7 (ох. №1769-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 9. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Тараса Шевченка, 9 (ох. №1771-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 10. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Тараса Шевченка, 11 (ох. №1773-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 11. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі колишнього готелю і ресторану «Брістоль» по вул. Тараса Шевченка, 13**  **(ох. №67-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 350 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 12. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **торгових рядів по вул. Ринок 18, (ох. №65-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 350 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 13. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Тараса Шевченка, 10 (ох. №1771-М)** |  | 2023 рр | 350 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 14. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Степана Бандери, 23 (ох. №1779-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2023 рр | 350 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 15. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **по вул. Степана Бандери, 30**  **(ох. №1780-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2023 рр | 350 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 16. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на **житлово-торговій кам’яниці початку ХХ ст. - віллі Антіна Горбачевського, по вул. Степана Бандери, 25** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 17. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Степана Бандери, 49 (ох. №1782-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 250 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 18. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Степана Бандери, 1**  **(ох. №1752-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2023 – 2024 рр | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 19. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 8** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2023 – 2024 рр | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 20. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення значення  **будівлі по вул. Степана Бандери, 32-34 (ох. №1781-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2023 – 2024 рр | 300 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| 21. | Виготовлення ПКД для виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **будівлі  Нової синагоги 1905–1909рр. по вул. Тараса Шевченка, 33**  **(ох. № 68-М)** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2023 – 2024 рр | 400 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела  фінансування не заборонені законом |
| * 1. **Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури місцевого значення** | | | | | |
| 22. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Степана Бандери, 49** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2024 рр | 2500 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 23. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по**  **вул. Тараса Шевченка, 1 (ох. №1764-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр. | 2000 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 24. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 3**  **(ох. №1765-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 25. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 5 (ох. №1767-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 26. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі по вул. Шевченка, 7 (ох. №1769-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 27. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Тараса Шевченка, 9 (ох. №1771-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 28. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці  архітектури місцевого значення  **по вул. Тараса Шевченка, 11 (ох. №1773-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 29. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі колишнього готелю і ресторану «Брістоль» по вул. Тараса Шевченка, 13 (ох. №67-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 30. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **будівлі Чортківського районного суду, по вул. Степана Бандери, 13 (ох. №72-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 31. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Тараса Шевченка, 10 (ох. №1771-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 32. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Степана Бандери, 23 (ох. №1779-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 33. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значенняна **житлово-торговій кам’яниці початку ХХ ст. - віллі Антіна Горбачевського, по вул. Степана Бандери, 25** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 – 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 34. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення **по вул. Степана Бандери, 30 (ох. №1780-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2023 рр | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 35. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **торгових рядів по вул. Ринок 18, (ох. №65-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2023 – 2024рр. | 2500 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 36. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення значення  **будівлі по вул. Степана Бандери, 32-34 (ох. №1781-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2024-2025рр. | 3000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 37. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Тараса Шевченка, 8** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2024-2025рр | 2500 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 38. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **будівлі  Нової синагоги 1905–1909рр. по вул. Тараса Шевченка, 33**  **(ох. № 68-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2024-2025рр. | 3500 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 39. | Виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення  **будівлі по вул. Степана Бандери, 1**  **(ох. №1752-М)** | Управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2024-2025рр. | 2000 | Державний бюджет;  інші джерела фінансування не заборонені законом |
| **1.3. Співфінансування реставраційних робіт на пам’ятках архітектури місцевого значення** | | | | | |
| 40. | Розробка програм співфінансування реставрації та ремонтних робіт на пам’ятках архітектури та будівлях, рекомендованих до внесення в реєстр пам’яток | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022 р. | - | - |
| 41. | Втілення Програми  **співфінансування відновлення автентичних вікон, дверей та балконів на пам’ятках архітектури місцевого значення в м. Чортків у 2022 – 2025 роках**  **(рішення № від** | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2022-2025 рр | - | - |

1. **Ознакування та популяризація архітектурної спадщини міста**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Встановлення інформаційних табличок з QR-кодом на будівлях - пам'ятках архітектури та містобудування м.Чортків. | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва;  КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2022 рр. | 200 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади |
|  | 2. | Встановлення інформаційних табличок для квест-гри туристичними локаціями міста | КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради; Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; | 2022 рр. | 30 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 3. | Виготовлення бронзових макетів-скульптур втраченої архітектури міста у кількості 2 шт.  ( палацу Садовських та будівлі Казначейства) | КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради; Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; | 2022-2024 рр. | 500 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади; інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 4. | Створення онлайн-платформи архітектурної спадщини Чортківської міської територіальної громади | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2021-2022 рр. | 50 | бюджет Чортківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 5. | Проведення серії інформаційних та навчальних заходів для власників та орендарів будівель - пам’яток архітектури | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва; КП “Туристично - інформаційний центр” Чортківської міської ради | 2021-2024 рр. | - | інші джерела фінансування не заборонені законом |
|  | 6. | Формування та розповсюдження буклету з рекомендаціями для власників та орендарів пам’яток архітектури місцевого значення | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва | 2021-2024 рр. | 10 | бюджет Чортківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законом |