|  | Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 20 липня 2022 року № 224 |
| --- | --- |

Напрями діяльності та заходи  Програми охорони довкілля, раціонального  використання

прирордних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Чортківської міської територіальної громади  на 2021-2023 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання | Виконавці | Фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021р. | 2022р. | 2023р. |  |
| 1. | Покращення екологічного стану міста у сфері водовідведення та поводження з побутовими відходами | Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м.куб/доб з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 м.куб/доб, вул. Гранична, 88, м. Чортків, Тернопільської області. (Коригування) | 2021р. | Управління комунального господарства КП «Чортківське ВУВКГ» | Бюджет Чортківської міської територіальної громади | 3865,35 | - | - | 3865,35 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - |
| 2. |  | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Залізнична, Середня, Січових Стрільців, Шопена, Стрімка, Замкова мікрорайону «Залізничний» в м. Чортків Тернопільської області | 2022р. | КП «Чортківське ВУВКГ» | Бюджет Чортківської міської територіальної громади | - | 1587,6 | - | 1 587,6 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | 8996,4 | - | 8996,4 |
| 3 |  | Будівництво каналізаційної насосної станції і напірного колектора для перекачування стоків від індустріального парку «CHORTKIV WEST» В м. Чортків Тернопільської області | 2021 р. | КП «Чортківське ВУВКГ» | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 3200,0 | - | - | 3200,0 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - |
| 4 |  | Будівництво самопливної зовнішньої мережі побутової каналізації для відведення стоків від індустріального парку «CHORTKIV WEST» в м. Чортків Тернопільської області | 2021р. | КП «Чортківське ВУВКГ» | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 6000,0 | - | - | 6000,0 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - |
| 5 |  | Будівництво сміттєсортувальної лінії | 2021-2023 | Управління комунального господарства | Бюджет Чортківської об’єднаної територіальної громади | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 18000,0 |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - |
| 6 |  | Будівництво та реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них | 2021-2023 | КП «Чортківське ВУВКГ» | Бюджет Чортківської міської територіальної громади | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|  |  | Закупівля контейнерів для твердих побутових відходів, придбання гідравлічного пресу 16 тонн для ПЕТ - пляшки |  | Чортківський ККП |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 19565,35 | 17084,0 | 6500,0 | 43149,35 |

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                          Наталія ЗАЯЦЬ