Додаток № 1

до проєкту рішення сесії міської ради

від ________ 2023 року № ___

Звіт

про виконання Програми реставрації Старої ратуші (охор. № 65-М) у місті Чортків на 2021-2022 роки

Рішенням Чортківської міської ради від 18 травня 2021 року № 426 затверджено Програму реставрації Старої ратуші (охор. № 65-М) у місті Чортків на 2021-2022 роки (далі - Програма).

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для охорони культурної спадщини, забезпечення рівня збереженості та використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, перш за все у ліквідації аварійного стану старої ратуші з годинниковою вежею, збереження автентичної матеріальної структури архітектурної пам’ятки, приведення до належного стану середовища існування пам’ятки, створення умов для її раціонального та безпечного використання.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми складав 2 033,00 тис.грн.

Станом на 01 січня 2023 року сума видатків, спрямованих на виконанпя Програми, склала 56,40 тис. грн..

Сума невикористаних коштів, спрямованих на виконанпя Програми, склала 1 976,60 тис. грн..

Секретар міської ради                                                                                    Ярослав Дзиндра