| ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради від 07 травня 2026 року №109 М.П. | РОЗРОБЛЕНО: Директор КП «Благоустрій» Чортківської міської ради ___________ Віктор ГОЛУБЕЦЬ М.П. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО: | ПОГОДЖЕНО: |
| --- | --- |
| Начальник управління комунального господарства Чортківської міської ради | Начальник відділу економічного розвитку та комунального майна Чортківської міської ради |
| __________ Ірина МАЦЕВКО « » ___________ 2026 року | __________ Андрій НАТУРКАЧ «_____» ___________ 2026 року |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

комунального підприємства «Благоустрій»

Чортківської міської ради

у сфері управління побутовими відходами на 2026-2029 роки

м. Чортків, 2026

| № з/п | ЗМІСТ | ст. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вступ | 3 |
| 2. | Інформаційна картка комунального підприємства «Благоустрій» Чортківської міської ради до Інвестиційної програми у сфері управління побутовими відходами на 2026-2029 роки (термін дії – 42 місяці) | 4 |
| 2.1. | Загальна інформація про комунальне підприємство «Благоустрій» Чортківської міської ради | 3 |
| 1.2. | Загальна інформація про Інвестиційну програму | 3-4 |
| 1.3. | Відомості про інвестиції за Інвестиційною програмою | 4 |
| 2. | Пояснювальна записка комунального підприємства «Благоустрій» Чортківської міської ради до Інвестиційної програми у сфері управління побутовими відходами на 2026-2029 роки (термін дії – 42 місяці) | 5 |
| 2.1 | Загальні положення | 5 |
| 2.2 | Інформація про підприємство | 5 |
| 2.3 | Техніко-економічна оцінка існуючого стану системи управління побутовими відходами | 5-6 |
| 2.4 | Заходи Програми | 6-8 |
| 2.5 | Розрахунок строку виконання плану інвестицій | 9 |
| 2.6. | Фінансове забезпечення виконання Програми | 9 |
| 2.7 | Висновки щодо необхідності впровадження Програми | 9 |
| 2.8 | Очікувані результати та вигоди від запровадження Програми | 9-10 |
|  | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців | 11-12 |
|  | ПЛАН – ГРАФІК використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026–2029 роки | 13-14 |

ВСТУП

При формуванні Програми комунальне підприємство «Благоустрій» керувалось Законом України «Про управління відходами», який запускає реформу управління відходами та наближає наше законодавство до законодавства ЄС, та є базовим для всіх хто займається управлінням відходами. та в якому викладені загальні аспекти управління  відходами, включаючи побутові відходи.

Відповідно до цього Закону, під управлінням побутовими відходами розуміються дії спрямовані збирання, перевезення, оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, включаючи нагляд за такими операціями та подальший догляд за об’єктами видалення відходів.

Основними принципами у сфері управління побутовими відходами є пріоритетний захист навколишнього середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально – сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

комунального підприємства «Благоустрій» Чортківської міської ради до Інвестиційної програми у сфері управління побутовими відходами

на 2026-2029 роки

1. Загальна інформація про комунальне підприємство «Благоустрій» Чортківської міської ради

| Найменування суб’єкта господарювання | Комунальне підприємство «Благоустрій» Чортківської міської ради (скорочена назва КП «Благоустрій» ЧМР) |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2020 |
| Форма власності | Комунальна власність |
| Місце знаходження | 48501, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Заводська, 2 |
| Код за ЄДРПОУ | 43506764 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи суб’єкта господарювання, посада | Директор – Голубець Віктор Антонович |
| Тел., факс, е-mail | Тел./факс: +38 (096)922-48-11 E-mail: blahoustriy_chortkiv@ukr.net |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 52 193 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період (2025р.), тис. грн | 398,8 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. Загальна інформація про Інвестиційну програму

| Цілі Інвестиційної програми | Покращення якості обслуговування споживачів шляхом своєчасного та якісного надання послуги з управління відходами, зменшення екологічного та санітарно-епідеміологічного навантаження на природне оточуюче середовище: - запобігання утворенню відходів; - зменшення обсягів утворення відходів; - зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами; -виготовлення ПКД, будівництво сортувальної лінії; - придбання сміттєвозів, навантажувача, контейнерів для роздільного збирання побутових відходів; - створення пунктів для роздільного збирання відходів; - сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище; - створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання та перевезення побутових (змішаних, роздільно зібраних, великогабаритних, ремонтних, відходів зелених насаджень) побутових відходів; - обмеження шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини; - розширення і модернізація діючих потужностей зі збирання та перевезення відходів; - використання побутових відходів як джерела вторинної сировини та альтернативних джерел енергії; - створення ефективної системи управління відходами. |
| --- | --- |
| Строки реалізації Інвестиційної Програми | 2026-2029 роки |
| Головні етапи реалізації Інвестиційної програми | І етап: Проектування та капітальне будівництво ІІ етап: Модернізація матеріально-технічної бази підприємства у сфері управління відходами ІІІ етап: Екологічна та операційна ефективність |
| Можливі ризики | Падіння купівельної спроможності споживачів послуг через інфляційні процеси. Вірогідність падіння курсу національної валюти. |
| Підстава для складання Інвестиційної програми | П. 32-36 постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 р. №1031. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 14600,00 |
| --- | --- |
| власні кошти | 3600,00 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошти | 11 000,00 |
| бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Розроблення проєктної та технічної документації | 11,0 |
| Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів | 75,3 |
| Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів | 13,7 |
| Підвищення якості та обсягів надання послуг |  |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  |  |
| Дисконтований період окупності |  |  |  |
| Індекс прибутковості |  |  |  |

Директор КП «Благоустрій»		____________		Віктор ГОЛУБЕЦЬ

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

** Показники оцінки ефективності інвестиційної програми розраховуються за результатами аналізу фінансової моделі інвестиційної програми, яка є невід’ємною частиною оцінки.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комунального підприємства «Благоустрій» Чортківської міської ради

до Інвестиційної програми у сфері управління побутовими відходами

на 2026-2029 роки

1.1. Загальні положення

Інвестиційна програма комунального підприємства «Благоустрій» Чортківської міської ради на 2026 – 2029 роки (далі – «Програма») розроблена відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», «Про ціни і ціноутворення», ПКМУ від 26.09.2023 №1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів».

Згідно загальних положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля та потребують вжиття термінових заходів, в тому числі у процесах збору.

Метою розроблення та реалізації Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню зменшення шкідливого впливу побутових відходів на довкілля, покращення санітарно-екологічного стану громади, обґрунтованості запланованих капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на послугу управління побутовими відходами для встановлення тарифів на принципах економічної доцільності.

Це дозволить покращити санітарний стан Чортківської міської територіальної громади, зменшити витрати на утримання обладнання та підвищить ефективність роботи комунального підприємства в напрямку управління побутовими відходами. Наразі система збору та транспортування відходів є недостатньо ефективною.

Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування та спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат Підприємства, виготовлення ПКД для  будівництва сортувальної лінії, придбання сміттєвозів, навантажувача, контейнерів для роздільного збирання побутових відходів, створення пунктів для роздільного збирання відходів, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище.

1.2. Інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Благоустрій» Чортківської міської ради (далі - «Підприємство») створене шляхом виділу з Чортківського комбінату комунальних підприємств на підставі рішення Чортківської міської ради від 20.12.2019 №1712 «Про створення комунальних підприємств Чортківської міської ради шляхом виділу з Чортківського комбінату комунальних підприємств» у формі унітарного комунального підприємства. Засновником Підприємства є Чортківська міська рада.

Згідно рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради від 15.03.2023 №62 проведено конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Чортківської міської територіальної громади. На підставі проведеного конкурсу  Чортківський комбінат комунальних підприємств визначено виконавцем послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Чортківської міської територіальної громади та укладено договір терміном на 5 років.

Відповідно до рішення Чортківської міської ради від 25.09.2025 №2744 «Про реорганізацію комунальних підприємств Чортківської міської ради» КП «Благоустрій» є правонаступником Чортківського комбінату комунальних підприємств.

Підприємство реорганізоване з метою забезпечення ефективного управління відходами, належного утримання об’єктів та елементів благоустрою, розміщених на території Чортківської міської територіальної громади.

1.3. Висновки щодо необхідності впровадження Програми

Управління відходами є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як господарської, так і природоохоронної діяльності Чортківської міської територіальної громади. Саме тому, майже 100% населення громади охоплене послугою з управління відходами.

Існуючий полігон твердих побутових відходів міста наближається до заповнення своєї максимальної ємності. Саме тому, КП «Благоустрій» планує розробити Проєкт землеустрою з рекультивації порушених земель.

Окрім цього, враховуючи норми чинного законодавства у сфері управління відходами, КП «Благоустрій» має намір провести ряд заходів:

- реконструкцію сміттєвого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону;

- встановлення нової системи для очистки фільтрату;

- придбання нового обладнання для сміттєвого полігону;

- будівництво комплексу з механіко-біологічного оброблення відходів. Ця система включає: механічне оброблення (просіювання) на сортувальній лінії для вилучення матеріалів, які придатні для повторного використання та компостування органічної фракції ТПВ за допомогою аерації та перемішування в закритих, металевих коробах.

Інвестиційна програма спрямована на підвищення якості надання послуги управління побутовими відходами та дозволить:

- покращити санітарний та екологічний стан Чортківської міської територіальної громади;

- своєчасно та в повній мірі виконувати зобов’язання щодо виконання операцій із збирання, перевезення побутових відходів;

- покращити взаємовідносини між споживачами та надавачем послуги з управління побутовими відходами.

Реалізація інвестиційної програми вимагатиме скоординованих зусиль як Підприємства, так і споживачів, які окупляться у вигляді чистих та безпечних територій для майбутніх поколінь.

1.4. Аналіз впливу результатів реалізації програми

на структуру тарифу у планованому періоді

Фінансовим планом використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026-2029 роки передбачено виконання заходів на загальну суму 3600 тис. грн без ПДВ. Кошти, що враховуються у структурі тарифу 3600 тис. грн без ПДВ.  Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів у 2026-2029 році за рахунок амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

1.5.Техніко-економічна оцінка існуючого стану

системи управління побутовими відходами

Статтею 50 Конституції України гарантується право кожної людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля, що обумовлює необхідність розробки ефективної соціально – економічної політики, найважливішими і обов’язковими елементами якої є розробка стратегій раціонального природокористування і механізмів управління екологічною безпекою.

Одним з основних видів діяльності комунального підприємства «Благоустрій» Чортківської міської ради є збирання безпечних відходів (код КВЕД 38.11).

Загальний обсяг зібраних і перевезених відходів на території Чортківської  міської територіальної громади за 2025 рік склав 54.1 тис. м3.

На сьогоднішній день Підприємство використовує в роботі 5 одиниць сміттєвозів та 212 одиниць різного типу контейнерів для збору твердих відходів об’ємом 1,1 м3. Також мешканці приватних домоволодінь міста Чорткова забезпечені індивідуальними контейнерами об’ємом 120 л у кількості 2336 шт, та 240 л - 10 шт.

Однією з невирішених проблем, що виникають в процесі роботи Підприємства є проблема утворення, накопичення та видалення твердих побутових відходів: їх кількість постійно зростає, морфологія змінюється, що, в свою чергу, потребує постійного дослідження та вирішення питання у цій сфері діяльності.

Старі контейнери часто знаходяться в незадовільному технічному стані, що призводить до забруднення територій та незручностей для споживача. Окрім того, враховуючи зміни у законодавстві України у сфері управління відходами, а саме роздільне збирання побутових відходів, потребує встановлення додаткових контейнерів. Реалізація вищезазначених цілей потребує певних інвестицій для оновлення та розширення контейнерного парку Підприємства для впровадження сучасних методів управління побутовими відходами.

На даний час в умовах значного зростання цін на трудові, енергетичні, паливні та матеріальні ресурси гостро стало питання аналізу обсягу накопичення та визначення реальних норм утворення побутових відходів різними споживачами, перерахунку тарифу на надання послуги управління побутовими відходами, а також запровадження системи інвестування в розвиток мережі збору побутових відходів з врахуванням території збору.

Відповідно до проведених планових розрахунків тарифу на управління побутових відходів, що включає в себе операції із збирання, перевезення та видалення побутових відходів, визначено плановий прибуток підприємства, що передбачається, в подальшому, як інвестиції на покращення надання даних послуг.

Враховуючи технічний стан транспортних засобів, виникла нагальна потреба у проведенні капітального ремонту автопарку підприємства та оновлення/купівлі нових спеціалізованих машин (сміттєвоз, навантажувач, грейдер, бульдозер, мініекскаватор, самоскид, та інша комунальна техніка)

Програмою пропонується виготовити проектно-коштирсну документацію та виконати роботи по будівництву сортувальної лінії. Орієнтована вартість даних робіт складає 2800 тис. грн.

Також  придбання спеціалізованої техніки, обладнання: в т.ч. сміттєвоз - 7 100,00 тис. грн, навантажувач - 3 900,00 тис. грн. ,проєкт рекультивації полігону ПВ - 800,00 тис. грн.

Загальний обсяг інвестицій складає 14600 тис. грн.

3. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026—2029 роки

Комунальне підприємство “Благоустрій” Чортківської міської ради

(найменування суб’єкта господарювання)

| № з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис. грн (без податку на додану вартість) |  |  |  |  |  |  | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8, тис. грн (без податку на додану вартість) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти та відсотки за їх використання | інші залучені кошти, з ни×: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Відновлення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розроблення проєктної та технічної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1600,0 | 640,0 | 960,0 | х | х | х | х | 1600,0 |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  | 1600,0 | 640,0 | 960,0 | х | х | х | х | 1600,0 |
| 1.2 | Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Закупівля сміттєвоза, навантажувача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11000,0 | х | х | × | х | 11000,0 | × |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  | 11000,0 | х | х | × | × | 11000,0 | × |  |
| 1.3 | Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000,0 | 800,0 | 1200,0 | × | × | × | × | 2 000,0 |
| 1.3.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.3 |  |  | 2000,0 | 800,0 | 1200,0 | х | х | х | х | 2 000,0 |
| 1.4 | Підвищення якості та обсягів надання послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.4.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.4 |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом I |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| II | Видалення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розроблення проєктної та технічної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.1.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.2.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.3.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.3 |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Підвищення якості та обсягів надання послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.4.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.4 |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом IІ |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 14600,0 | 11400,0 | 2160,0 | × | х | 11000,0 | × | 3 600,0 |

Примітки:	× — суб’єктом господарювання не заповнюється.

| Директор (найменування посади керівника суб’єкта господарювання) | ____________ (підпис) | Віктор ГОЛУБЕЦЬ (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |

ПЛАН – ГРАФІК
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026–2029роки

Комунальне підприємство “Благоустрій” Чортківської міської ради

(найменування суб’єкта господарювання)

| № з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума використання коштів на виконання інвестиційної програми, всього, тис. грн (без податку на додану вартість) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без податку на додану вартість) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планований період | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4 | планований період + 5 | планований період + 6 | планований період + 7 | планований період + 8 | планований період + 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Відновлення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розроблення проєктної та технічної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1600,0 | 4 роки | 290,0 | 457,0 | 457,0 | 396,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  | 1600,0 |  | 290,0 | 457,0 | 457,0 | 396,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Закупівля сміттєвоза, навантажувача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 шт | 11000,0 | 4 роки | 1530,0 | 3285,0 | 3285,0 | 2900,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  | 11000,0 | 4 роки | 1530,0 | 3285,0 | 3285,0 | 2900,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2000,0 | 4 роки | 275,0 | 592,0 | 592,0 | 541,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.3 |  |  | 2000,0 |  | 275,0 | 592,0 | 592,0 | 541,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Підвищення якості та обсягів надання послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Видалення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розроблення проєктної та технічної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Підвищення якості та обсягів надання послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом IІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Директор (найменування посади керівника суб’єкта господарювання) | ____________ (підпис) | Віктор ГОЛУБЕЦЬ (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування

у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне  підприємство “Благоустрій” Чортківської міської ради

(найменування суб’єкта господарювання)

| № з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис. грн (без податку на додану вартість) |  |  |  |  |  |  |  | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8, тис. грн (без податку на додану вартість) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього |  | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти та відсотки за їх використання | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Відновлення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розроблення проєктної та технічної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.1.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Придбання сміттєвоза, навантажувача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перший внесок на придбання |  |  |  |  |  | × | × |  | × |  |
| 1.2.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.3.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.3 |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Підвищення якості та обсягів надання послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.4.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.4 |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом I |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| II | Видалення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розроблення проєктної та технічної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.1.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.2.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.3.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.3 |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Підвищення якості та обсягів надання послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.4.2 | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | Назва заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.4 |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом IІ |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  |  | × | × |  |  |  |  |  |

Примітки:	× — суб’єктом господарювання не заповнюється.

| Директор (найменування посади керівника суб’єкта господарювання) | ___________________ (підпис) | Віктор ГОЛУБЕЦЬ (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |