                     Додаток 1
                     до рішення 
                     від ________ 2026р.№ ____
ПРОГРАМА
енергоефективних заходів в бюджетних установах
Чортківської міської ради на 2025 - 2027 роки
1. Паспорт Програми
	1.
	Ініціатор розроблення програми
	Чортківська міська рада

	2.
	Назва нормативно-правового акту
	Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», від 22.06.2017р. № 2118-19; Закон України «Про енергетичну ефективність», прийнятий Верховною Радою України від 21.10.2021р. № 1818-IX ; Постанова Кабінету Міністрів України «Про впровадження систем енергетичного менеджменту від 23.12.2021 року №1460

	3.
	Розробник програми
	Чортківська міська рада

	4.
	Співрозробники програми
	-

	5.
	Відповідальний виконавець
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв

	5.1
	Головний розпорядник коштів
	Чортківська міська рада

	6.
	Учасники програми
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв Бюджетні установи, Чортківська міська рада

	7.
	Термін реалізації програми
	2025-2027

	8.
	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
	Бюджет Чортківської територіальної громади

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі:
	6780,00

	9.1
	коштів бюджету Чортківської
	6780,00

	
	територіальної громади
	

	
	коштів інших джерел
	-



Напрями діяльності та заходи Програми
	№ з/п
	Напрями діяльності (пріорите тні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строки викона ння
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі
	Очікувані результати

	
	
	
	
	
	
	2025	2026	2027
р.	р.	р.
	

	1.
	Енергозбе реження
	Відновлення теплової ізоляції трубопровод ів
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Зменшення теплових втрат в комплексі з іншими заходами

	2.
	Енергозбе реження
	Встановленн я тепловідбив аючих екранів між стінами приміщень і радіаторами
	2025
2027
роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Покращення температурн ого режиму в приміщенні

	3.
	Енергозбе реження
	Реконструкц ія/ремонт систем опалення
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Сталість проходження опалювально го сезону

	4.
	Енергозбе реження
	Заміна запірної арматури
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Сталість проходження опалювально го сезону

	5.
	Енергозбе реження
	Заміна та встановленн я додаткових опалювальн их пристроїв (радіаторів)
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Покращення температурн ого режиму в приміщенні

	6.
	Енергозбе реження
	Встановленн я (заміна) приладів обліку теплової енергії
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Якісний моніторинг енергоресурс ів

	№
	Напрями
	Перелік
	Строки
	Виконавці
	Джерела
	Орієнтовані
	Очікувані




	з/п
	діяльності (пріорите тні завдання)
	заходів програми
	викона ння
	
	фінансування
	обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі
	результати

	
	
	
	
	
	
	2025 р.
	2026 р.
	2027 р.
	

	7.
	Енергозбе реження
	Встановленн я металопласт икових енергозберіг аючих вікон
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму

	8.
	Енергозбе реження
	Теплова ізоляція зовнішніх стін
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму

	9.
	Енергозбе реження
	Реконструкц ія вхідних дверей, влаштування тамбурів
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму

	10.
	Енергозбе реження
	Реконструкц ія систем вентиляції
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Дотримання санітарних норм щодо мікроклімату

	11.
	Енергозбе реження
	Модернізаці я системи освітлення
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Дотримання санітарних норм щодо освітлення

	12.
	Енергозбе реження
	Ремонт та утеплення дахів
	2025-2027 рік
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	
	2000
	
	Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму

	13.
	Розвиток ВДЕ
	Облаштуван ня сонячних електростан цій (обладнання, матеріали, будівельно- монтажні роботи, система захисту, моніторинг)
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	1500
	1000
	500
	Зменшення споживання електроенерг




	№ з/п
	Напрями діяльності (пріорите тні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строки викона ння
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі
	Очікувані результати

	
	
	
	
	
	
	2025 р.
	2026 р.
	2027 р.
	

	14.
	Енергоме неджмент
	Консалтинго ві послуги з питань розробки, ведення стратегічної документації в сфері енергоменед жменту, енергетично го
планування, у сфері інжинірингу, геології та геодезії.
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	100
	100
	100
	Якісна підготовка документів

	15.
	Енергоме неджмент
	Утримання комп’ютири зованої системи енергомоніт орингу
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	20
	20
	20
	моніторинг споживання енергоресурс ів

	16.
	Енергоме неджмент
	Енергетичні аудити, енергетичні паспорти будівель
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	170
	170
	160
	виготовленн я пКД




	№ з/п
	Напрями діяльності (пріорите тні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строки викона ння
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі
	Очікувані результати

	
	
	
	
	
	
	2025 р.
	2026 р.
	2027 р.
	

	17.
	Енергоме неджмент
	Виготовленн я проектно- кошторисної документації
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	250
	250
	120
	реалізація проектів

	18.
	Енергоме неджмент
	Освітньо- інформаційн і заходи, проведення Днів Сталої Енергії
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	100
	100
	100
	формування екосвідомої
та
енергоощадн ої поведінки мешканців


 

Секретар міської ради                                                        Ярослав Дзиндра


















[bookmark: bookmark10]
Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
тис.грн
	Обсяг коштів, що пропонуються для залучення на виконання програми
	Роки виконання
	Усього витрат на виконання

	
	2025
	2026
	2027
	

	Обсяг ресурсів усього, у тому числі:
	2140
	3640
	1000
	6780,00

	коштів державного бюджету
	-
	-
	-
	-

	коштів обласного бюджету
	-
	-
	-
	-

	коштів бюджету Чортківської територіальної громади
	2140
	3640
	1000
	6780,00

	коштів інших джерел
	-
	-
	-
	-




     Секретар міської ради                                                       Ярослав Дзиндра

