Додаток 1

до рішення

від ________ 2026р.№ ____

ПРОГРАМА
енергоефективних заходів в бюджетних установах
Чортківської міської ради на 2025 - 2027 роки

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Чортківська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назва нормативно-правового акту | Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», від 22.06.2017р. № 2118-19; Закон України «Про енергетичну ефективність», прийнятий Верховною Радою України від 21.10.2021р. № 1818-IX ; Постанова Кабінету Міністрів України «Про впровадження систем енергетичного менеджменту від 23.12.2021 року №1460 |
| 3. | Розробник програми | Чортківська міська рада |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець | Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Чортківська міська рада |
| 6. | Учасники програми | Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв Бюджетні установи, Чортківська міська рада |
| 7. | Термін реалізації програми | 2025-2027 |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Чортківської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 6780,00 |
| 9.1 | коштів бюджету Чортківської | 6780,00 |
|  | територіальної громади |  |
|  | коштів інших джерел | - |

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Напрями діяльності (пріорите тні завдання) | Перелік заходів програми | Строки викона ння | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 2026 2027 р. р. р. |  |
| 1. | Енергозбе реження | Відновлення теплової ізоляції трубопровод ів | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості | Зменшення теплових втрат в комплексі з іншими заходами |
| 2. | Енергозбе реження | Встановленн я тепловідбив аючих екранів між стінами приміщень і радіаторами | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості | Покращення температурн ого режиму в приміщенні |
| 3. | Енергозбе реження | Реконструкц ія/ремонт систем опалення | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості | Сталість проходження опалювально го сезону |
| 4. | Енергозбе реження | Заміна запірної арматури | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості | Сталість проходження опалювально го сезону |
| 5. | Енергозбе реження | Заміна та встановленн я додаткових опалювальн их пристроїв (радіаторів) | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості | Покращення температурн ого режиму в приміщенні |
| 6. | Енергозбе реження | Встановленн я (заміна) приладів обліку теплової енергії | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості | Якісний моніторинг енергоресурс ів |
| № | Напрями | Перелік | Строки | Виконавці | Джерела | Орієнтовані | Очікувані |

| з/п | діяльності (пріорите тні завдання) | заходів програми | викона ння |  | фінансування | обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі |  |  |  | результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р. | 2026 р. |  | 2027 р. |  |
| 7. | Енергозбе реження | Встановленн я металопласт икових енергозберіг аючих вікон | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості |  |  |  | Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму |
| 8. | Енергозбе реження | Теплова ізоляція зовнішніх стін | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості |  |  |  | Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму |
| 9. | Енергозбе реження | Реконструкц ія вхідних дверей, влаштування тамбурів | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості |  |  |  | Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму |
| 10. | Енергозбе реження | Реконструкц ія систем вентиляції | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості |  |  |  | Дотримання санітарних норм щодо мікроклімату |
| 11. | Енергозбе реження | Модернізаці я системи освітлення | 2025 2027 роки | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | Відповідно до кошторисної вартості |  |  |  | Дотримання санітарних норм щодо освітлення |
| 12. | Енергозбе реження | Ремонт та утеплення дахів | 2025-2027 рік | бюджетні установи | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади |  |  | 2000 |  | Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму |
| 13. | Розвиток ВДЕ | Облаштуван ня сонячних електростан цій (обладнання, матеріали, будівельно- монтажні роботи, система захисту, моніторинг) | 2025 2027 роки | Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | 1500 | 1000 |  | 500 | Зменшення споживання електроенерг |

| № з/п | Напрями діяльності (пріорите тні завдання) | Перелік заходів програми | Строки викона ння | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. |  |
| 14. | Енергоме неджмент | Консалтинго ві послуги з питань розробки, ведення стратегічної документації в сфері енергоменед жменту, енергетично го планування, у сфері інжинірингу, геології та геодезії. | 2025 2027 роки | Чортківська міська рада | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | 100 | 100 | 100 | Якісна підготовка документів |
| 15. | Енергоме неджмент | Утримання комп’ютири зованої системи енергомоніт орингу | 2025 2027 роки | Чортківська міська рада | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | 20 | 20 | 20 | моніторинг споживання енергоресурс ів |
| 16. | Енергоме неджмент | Енергетичні аудити, енергетичні паспорти будівель | 2025 2027 роки | Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | 170 | 170 | 160 | виготовленн я пКД |

| № з/п | Напрями діяльності (пріорите тні завдання) | Перелік заходів програми | Строки викона ння | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. |  |
| 17. | Енергоме неджмент | Виготовленн я проектно- кошторисної документації | 2025 2027 роки | Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | 250 | 250 | 120 | реалізація проектів |
| 18. | Енергоме неджмент | Освітньо- інформаційн і заходи, проведення Днів Сталої Енергії | 2025 2027 роки | Чортківська міська рада | кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади | 100 | 100 | 100 | формування екосвідомої та енергоощадн ої поведінки мешканців |

Секретар міської ради                                                        Ярослав Дзиндра

Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн

| Обсяг коштів, що пропонуються для залучення на виконання програми | Роки виконання |  |  | Усього витрат на виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 2140 | 3640 | 1000 | 6780,00 |
| коштів державного бюджету | - | - | - | - |
| коштів обласного бюджету | - | - | - | - |
| коштів бюджету Чортківської територіальної громади | 2140 | 3640 | 1000 | 6780,00 |
| коштів інших джерел | - | - | - | - |

Секретар міської ради                                                       Ярослав Дзиндра