Додаток

до рішення  виконавчого комітету

Чортківської міської ради

від ___________ 2026 року № ____

Паспорт

програми сталого енергетичного розвитку Чортківської міської територіальної громади на 2026-2030 роки.

(ПРОЄКТ)

| 1. | Ініціатор Програми | Відділ муніципального розвитку та енергоменеджменту Чортківської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Назва нормативно правового акту | Стаття 6 Закону України «Про енергетичну ефективність» Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163 «Про затвердження Методики розроблення місцевих енергетичних планів» |
| 3. | Розробник Програми | Відділ муніципального розвитку та енергоменеджменту Чортківської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець | Чортківська міська рада (відділ муніципального розвитку та енергоменеджменту Чортківської міської ради) |
| 6. | Учасники програми | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради, управління комунального господарства Чортківської міської ради, фінансове управління Чортківської міської ради, управління культури та мистецтв Чортківської міської ради, КП «Благоустрій», КП «Чортківське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2026-2030 роки |
| 8. | Основні джерела фінансування заходів Програми | - Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. - Бюджет громади (співфінансування до 10%) |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 499300 тис. грн |

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма

Відповідно до ЗУ «Про енергетичну ефективність» обов’язковою умовою для отримання державної підтримки (допомоги) на впровадження енергоефективних заходів органами місцевого самоврядування та на регіональні програми модернізації об’єктів інфраструктури є наявність рішення про затвердження місцевого енергетичного плану у відповідних органах.

Муніципальний енергетичний план Чортківської міської територіальної громади на період до 2030 року (далі - МЕП) визначає на місцевому рівні довгострокові цілі сталого енергетичного розвитку громади та містить обґрунтовані заходи, спрямовані на їх досягнення, з урахуванням національних цілей з енергоефективності, скорочення викидів парникових газів, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших цілей, які пов’язані з використанням енергії.

З метою реалізації основних заходів та досягнення стратегічних та проміжних цілей МЕПу, а також для забезпечення відповідності Чортківської громади критеріям системи управління якістю та сертифікації «Європейська енергетична відзнака» розроблено міську цільову Програму сталого енергетичного розвитку Чортківської міської територіальної громади на 2026-2030 роки.

Фінансування запланованих заходів та проектів МЕПу планується за рахунок коштів бюджету громади, державного бюджетів, кредитних та грантових коштів, приватних інвестицій тощо.

Основними пріоритетними секторами енергетичного планування МЕП Чортківської міської територіальної громади на період до 2030 року є:

- громадські будівлі;

- житлові будівлі;

- водопостачання і водовідведення

- зовнішнє освітлення;

- громадський транспорт;

- управління побутовими відходами;

- теплопостачання.

2.1 Сектор громадських будівель

Громадські (бюджетні) будівлі представлені будівлями закладів освіти (дошкільні навчальні заклади, заклади середньої освіти та позашкільної освіти), закладів охорони здоров`я (первинна та вторинна ланка), закладів культури, молоді та спорту, будівлями закладів соціального захисту населення, інших бюджетних установ, в т. ч. адміністративних будівель. Загалом у громаді є 47 установ, котрі включають 69 будівель загальною площею 47,374 тис. м². На кожному об’єкті призначено відповідальну особу, яка відповідає за вчасне внесення даних про споживання енергетичних ресурсів та за ефективну експлуатацію об’єкту. Для відповідальних осіб щороку проводиться навчання з ефективної експлуатації будівель та їх інженерних систем.

«Централізована система опалення КП "Чортківське ВУВКГ" забезпечує теплом майже половину установ бюджетного сектору міста, що робить її базовою платформою для екологічної трансформації. В структурі витрат на оплату енергоносіїв вартість теплової енергії займає значну частку. За період з 2016 по 2024 роки у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги майже в 5 разів збільшилась сума коштів, яку установи та заклади громади витрачають на оплату електроенергії.

2.2 Сектор житлові будівлі

В житловому фонді Чортківської МТГ станом на 2025 рік є 6897 будинки з них 56 комунальної власності, 160 ЖБК та ОСББ, 293 багатоквартирні житлові будинки, 6388 житловий сектор.

Житловий фонд є одним з найбільш енергозатратних секторів. Найбільші витрати природного газу, ціна на який постійно зростає, здійснюються для опалення житла. Потенціал економії теплової енергії для погреб опалення складає 40-60% в кожному будинку у випадку підвищення його енергозберігаючих характеристик.

На сьогоднішній день у громаді для ОСББ діє програма «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності».

У 2023 році було розроблено Порядок надання фінансової підтримки для ОСББ (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) як альтернатива діючому Порядку відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів по програмі «ЕНЕРГОДІМ». Так, у 2024 році  ОСБББ Чортківської громади отримали фінансову підтримку з місцевого бюджету у розмірі – 59,9 тис грн. Даний механізм показав свою ефективність.

2.3 Сектор водопостачання і водовідведення

Для забезпечення безперебійного функціонування водопровідно-каналізаційних мереж та ефективного управління споживанням води кінцевими споживачами планується технічне переоснащення вузлів обліку води в багатоповерхових будинках.

Проблема енергоємності міської інфраструктури виглядає особливо актуальною через залежність міста Чорткова від імпортних енергоносіїв (електроенергії та природного газу) та постійне зростання тарифів на паливно-енергетичні ресурси. Внаслідок імпортування енергоресурсів відбувається відтік фінансових ресурсів з громади для оплати кінцевими споживачами (в т.ч. населенням) рахунків за спожитий природний газ, електроенергію та житлово-комунальні послуги. Подальше зростання цін на енергоресурси матиме вплив на зростання вартості житлово-комунальних послуг, відповідне зменшення реального рівня доходів та купівельної спроможності приватних домогосподарств.

Для забезпечення об’єктів КП «Чортківське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства» додатковим електроживленням та зменшення споживання енергії із зовнішньої енергомережі, вже встановлено 7 сонячних електричних станцій, які забезпечують підприємству  380 кВт загальної потужності відновлюваної енергії, що докорінно змінює економіку та автономність водоканалу.

2.4 Сектор зовнішнього освітлення

Загальна протяжність освітлених доріг на території Чортківської МТГ складає 79,2 км, що становить 65% від загальної протяжності доріг.

Загальне споживання електроенергії на вуличне освітлення становить  200 МВт-год за 2024 рік.

Загальна технічна інформація про систему зовнішнього освітлення:

Загальна протяжність освітлених доріг, км - 79,2

Загальна кількість світлоточок (шт.) – 2993

Розвиток сектору зовнішнього освітлення у Чортківській громаді до 2030 року спрямований на побудову розумної, безпечної та енергоефективної системи вуличного освітлення. КП «Благоустрій» проводить масштабну модернізацію всієї мережі. Стратегія передбачає повну заміну застарілих  ламп на сучасні енергоощадні LED-світильники не лише у місті, а й на дорогах усіх приєднаних сіл. Головним технологічним кроком є масштабування автоматизованої системи керування за допомогою впровадження інноваційних GSM-маршрутизаторів. Це дозволяє комунальникам дистанційно регулювати яскравість ліхтарів, миттєво виявляти аварії та гнучко коригувати графіки увімкнення відповідно до тривалості світлового дня чи комендантської години, що суттєво економить кошти місцевого бюджету.

2.5 Сектор громадський транспорт

Пасажирські перевезення на території Чортківської міської територіальної громади забезпечує комунальне підприємство «Чортківський міський транспорт», яке створене 16 листопада 2023 року. До цього основним перевізником міста було ТОВ «Чортківське АТП 16142» та приватні перевізники. На балансі підприємства перебуває 11 автобусів із загальною кількістю 325 посадкових місць, які обслуговують 8 маршрутів у межах громади. Розвиток КП «Чортківський міський транспорт» спрямоване на створення сучасного, безбар'єрного та повністю цифровізованого європейського простору пасажирських перевезень у громаді. Підприємство активно трансформує систему громадського транспорту, відмовляючись від застарілих маршруток на користь комфортабельних автобусів та прозорого цифрового обліку.

2.6 Сектор управління побутовими відходами

Основним надавачем послуг з вивезення побутових відходів є комунальне підприємство «Благоустрій» яке надає послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Автопарк підприємства нараховує 10 одиниць техніки.

Усі транспортні засоби обладнані пристроями автоматичного контролю та супроводу перевезення побутових відходів - GPS трекер BiTrek820

На балансі комунального підприємства знаходиться 191 шт. контейнери загального призначення об'ємом 1,1 м3 та 2329 шт. контейнерів об'ємом 0,12м3 (120л.) Надання послуги з вивезення ТПВ на території м. Чортків проводиться згідно рішення виконавчого комітету від 20 жовтня 2021 року №484 ʺ Про визначення виконавців послуг з вивезення ТПВ ʺ

Розвиток управління побутовими відходами у Чортківській громаді до 2030 року передбачає  перехід на європейські екологічні стандарти через масштабне реформування комунальної інфраструктури. Громада впроваджує планово-подвірну систему збору сміття, що передбачає повну ліквідацію великих загальних майданчиків та видачу індивідуальних контейнерів кожному домогосподарству. Одночасно роздільний збір пластику, скла та паперу масштабується на всі приєднані села, а комунальне підприємство забезпечує первинне пресування вторсировини для продажу. Офіційно розроблений Місцевий план управління відходами спрямований на залучення інвестицій для модернізації ліній, суттєве зменшення обсягів захоронення, рекультивацію діючого полігону та остаточну ліквідацію стихійних звалищ.

2.7 Сектор теплопостачання

Централізоване теплопостачання надається КП “Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”, яка станом на сьогодні має у своєму активі 7 котельнь, загальною тепловою потужністю 38,56 МВт.  На яких встановлено 17 газових котлів. Термін експлуатації котлів становить понад 12 років з ККД 89-92%. Підприємство обслуговує 211 абонентів та організації міста. Розвиток сектору теплопостачання у Чортківській громаді до 2030 року спрямований на досягнення  енергетичної незалежності, декарбонізацію та поступову відмову від використання природного газу в комунальній сфері.

3. Визначення мети програми

Метою програми є виконання Муніципального енергетичного плану Чортківської міської територіальної громади на період до 2030 року, досягнення встановлених в ньому індикативних показників цілей сталого енергетичного розвитку, а також відповідність Чортківської міської територіальної громади критеріям системи управління якістю та сертифікації «Європейська енергетична відзнака».

4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми обсягів і джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Заходи даної Програми базуються на Муніципальному енергетичному

плані Чортківської міської територіальної громади на період до 2030 року.

Для досягнення мети Програми упродовж терміну її дії планується виконати наступні завдання:

  - вдосконалити систему управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту «Європейська енергетична відзнака»;

- зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади;

- збільшити частку спожитої комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами міста енергії, виробленої з альтернативних та відновлюваних джерел енергії;

- забезпечити розвиток транспортної інфраструктури громади на          принципах сталого розвитку;

    - забезпечити публічність та прозорість місцевої енергетичної політики;

    - забезпечити залучення коштів державного бюджету, міжнародних фінансових організацій, фондів та міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих інфраструктурних проектів;

    - забезпечити виконання фінансових зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями.

Строки виконання програми є 2026- 2030 роки.

# 5. Ресурсне забезпечення Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 тис. грн | 2027 тис. грн | 2028 тис. грн | 2029 тис. грн | 2030 тис. грн | Очікуваний результат |
| 2. | Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері | Розвиток системи енергетичного менеджменту в громаді Встановлення індивідуальних теплових пунктів в будівлях комунальних закладів громади | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 1200 | 5000 | 5000 | 3900 | 3400 | Забезпечує комплексну оптимізацію витрат і модернізацію інфраструктури Зниження витрат на енергоносії, оптимізація витрат бюджету/підприємства та підвищення загальної енергоефективності |
| 3. | Комплексна термомодернізація | Комплексна термомодернізація будівель комунальних закладів громади | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 59300 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Скорочення кінцевого споживання енергії на 30–50% , а також зниження витрат на комунальні послуги за одночасного підвищення рівня комфорту в приміщеннях. |
| 4. | Впровадження ВДЕ в секторі громадських будівель | Будівництво дахових сонячних електростанцій на громадських будівлях | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 1200 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | Зниження витрат на електроенергію до 80% Енергонезалежність і надійний захист від блекаутів, одночасно зменшення викидів вуглекислого газу. |
| 5. | Використання ВДЕ в системі опалення громадських будівель | Встановлення теплових насосів | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 3100 | 3200 | 3100 | 3100 | Зниження витрат на опалення та гаряче водопостачання до 70-80% порівняно з традиційними електричними чи газовими котлами завдяки використанню безкоштовної відновлюваної енергії довкілля. |
| 6. | Зберігання енергії | Встановлення УЗЕ | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 0 | 11600 | 112100 | Надійне безперебійне живлення під час вимкнень електроенергії, дозволяє суттєво економити гроші шляхом накопичення електроенергії для використання в нічний час, а також максимізує ефективність сонячних станцій, гарантуючи повну енергетичну незалежність об'єкта. |
| 7. | Реконструкція Білівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чортківської міської ради Тернопільської області, з вбудованими приміщеннями закладу дошкільної освіти, за адресою: вул Буракова, 34, с. Біла, Чортківського району Тернопільської області | Встановлення сонячної станції, УЗЕ, повітряного теплового насосу, грунтового теплового насосу, термомодернізація закладу | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 62900 | 100000 | 0 | 0 | Встановлення цього комплексу перетворить заклад на автономний, енергоефективний та екологічний об'єкт із близьким до нуля рівнем викидів та енргоспоживання. |
| 8. | Реконструкція системи зовнішнього освітлення | Заміна світильників; заміна мереж та опор зовнішнього освітлення | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | Зниження споживання електроенергії на 50–70%, зменшення експлуатаційних витрат, підвищення безпеки руху та ліквідація аварійних ділянок завдяки новим, надійним конструкціям |
| 9. | Запровадження автоматизованої системи управління зовнішнім освітленням | Часткове зниження рівня освітленості протягом доби, використання датчиків руху та димуювання тощо) | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Забезпечує суттєву економію електроенергії (до 30–40%), зниження експлуатаційних витрат та підвищення безпеки. |
| 11 | Реконструкція водопроводу по вул.Січинського і вул. С. Бандери в м. Чортків Тернопільської області | Заміна магістральних мереж водопостачання | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | Покращення якості питної води та забезпечення стабільного, безперебійного водопостачання для мешканців міста. |
| 12 | Реконструкція водопроводу по вул. Шевченка в м. Чортків Тернопільської області | Заміна магістральних мереж водопостачання | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 4300 | 0 | 4300 | Покращення якості питної води та забезпечення стабільного, безперебійного водопостачання для мешканців міста. |
| 13 | Реконструкція водопроводу по вул. Монастириська і вул. Незалежності в м. Чортків Тернопільської області | Заміна магістральних мереж водопостачання | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | Покращення якості питної води та забезпечення стабільного, безперебійного водопостачання для мешканців міста. |
| 14 | Реконструкція водопроводу по вул. Володимира Великого від ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" до вул. Маковея, 7 в м. Чортків Тернопільської області | Заміна магістральних мереж водопостачання | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | Покращення якості питної води та забезпечення стабільного, безперебійного водопостачання для мешканців міста. |
| 15 | Реконструкція водопроводу від водозабору "Біла Камінна" до ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" в м. Чортків Тернопільської області | Заміна магістральних мереж водопостачання | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | Покращення якості питної води та забезпечення стабільного, безперебійного водопостачання для мешканців міста. |
| 16 | «Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Залізнична, Середня, Січових Стрільців, Шопена, Стрімка, Замкова мікрорайону «Залізничний» в м. Чортків Тернопільської області» | Заміна магістральних мереж системи водовідведення | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 0 | 13400 | 13400 | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців мікрорайону «Залізничний» у Чорткові та кардинальне покращення екологічної ситуації в громаді. |
| 19 | Оновлення парку транспорту, задіяної в управління побутовими відходами | Придбання нових машин для збору та транспортування побутових відходів, оновлення техніки для полігону тощо. | 2026- 2030 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Чортківської міської ради | 1.Грантові кошти та інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.Бюджет громади (співфінансування до 10%) | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Мінімізує експлуатаційні витрати, ліквідує стихійні звалища та забезпечить дотримання європейських стандартів. |
| 20 | Термомодернізація житлових будинків | Термомодернізація багатоквартирних житлових будівель (ОСББ та УК) по програмах «Енергодім» | 2026- 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Напрями діяльності  та заходи програми

Заходи Програми передбачають реалізацію інвестиційних енергоефективних проектів на території громади для об’єктів, що є власністю Чортківської міської територіальної громади та які утримуються за рахунок коштів бюджету громади. Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на цих об’єктах, в тому числі вплине і на скорочення видатків міського бюджету на їх утримання.

Джерелом фінансування заходів Програми, крім коштів бюджету громади та державного бюджету, будуть кредити, гранти міжнародних організацій та міжнародна технічна допомога та Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Потенційні джерела залучення коштів для реалізації заходів Програми: державний бюджет, в тому числі на умовах співфінансування;

- Світовий банк (World Bank);

Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD);

- Європейський інвестиційний банк (ЕІВ);

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Е5Р;

- Державний секретаріат з економічних питань Швейцарської конфедерації (SECO);

- Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO);

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ);

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН);

- Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та інші.

7. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізувати програму планується в 5 етапів упродовж 2026-2030 років.

Тривалість програми обумовлена терміном реалізації інвестиційних проектів (заходів), що є її складовою та спрямовані на досягнення мети програми.

8. Координація та контролю за ходом виконання Програми.

Координацію дій виконавців Програми здійснює відділ муніципального розвитку та енергоменеджменту Чортківської міської ради. Питання реалізації заходів Програми виноситимуться на розгляд засідань робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку Чортківської міської територіальної громади.

Виконавцями Програми визначені виконавчі органи Чортківської міської ради, комунальні підприємства Чортківської міської ради, комунальні та бюджетні установи, а також інші організації.

Про зміни, які виникають в процесі виконання заходів Програми відповідний виконавець повідомляє координатора. Якщо такі зміни не відповідають цілям початкового завдання, тоді виконавець надає письмове обгрунтування внесення таких змін до заходу.

З метою належного контролю за реалізацією заходів Програми координатор може ініціювати проведення виїзних перевірок, нарад тощо, в чому числі із залученням сторонньої експертної допомоги.

Виконавці Програми один раз на півріччя, упродовж 10 календарних днів після закінчення звітного періоду, надають відділу муніципального розвитку та енергоменеджменту міської ради інформацію про виконання відповідних заходів. За результатами аналізу отриманої інформації відділ муніципального розвитку та енергоменеджменту міської ради здійснює її узагальнення та моніторинг виконання.

Відділ муніципального розвитку та енергоменджменту  міської ради упродовж 15 календарних днів після закінчення звітного періоду, здійснює оцінку результатів виконання заходів Програми та публікує зведену інформацію про хід виконання заходів та досягнуті результати на сайті міської ради.

Після закінчення строку реалізації Програми відділ муніципального розвитку та енергоменджменту міської ради готує підсумковий звіт про її виконання та публікує на сайті міської ради.

Основні напрями і заходи програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді.

Керуюча справами

виконавчого комітету                   			        Ольга ЧЕРЕМШИНСЬКА