
Додаток
до рішення 
від ________ 2026р.№ ____
ПРОГРАМА
енергоефективних заходів в бюджетних установах
Чортківської міської ради на 2025 - 2027 роки
1. Паспорт Програми
	1.
	Ініціатор розроблення програми
	Чортківська міська рада

	2.
	Назва нормативно-правового акту
	Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», від 22.06.2017р. № 2118-19; Закон України «Про енергетичну ефективність», прийнятий Верховною Радою України від 21.10.2021р. № 1818-IX ; Постанова Кабінету Міністрів України «Про впровадження систем енергетичного менеджменту від 23.12.2021 року №1460

	3.
	Розробник програми
	Чортківська міська рада

	4.
	Співрозробники програми
	-

	5.
	Відповідальний виконавець
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв

	5.1
	Головний розпорядник коштів
	Чортківська міська рада

	6.
	Учасники програми
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв Бюджетні установи, Чортківська міська рада

	7.
	Термін реалізації програми
	2025-2027

	8.
	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
	Бюджет Чортківської територіальної громади

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі:
	6780,00

	9.1
	коштів бюджету Чортківської
	6780,00

	
	територіальної громади
	

	
	коштів інших джерел
	-



[bookmark: bookmark0]2.Загальні положення
Програма енергоефективних заходів в Чортківській міській територіальній громаді на 2025 – 2027роки (далі – програма) розроблена з метою впровадження комплексу заходів для реалізації потенціалу енергоефективності в закладах, підпорядкованих Чортківській міській раді, а також проведення освітньо-інформаційних заходів в сфері енергоефективності.
Програма враховує основні напрямки та рівні вирішення завдань скорочення енергоспоживання бюджетними установами, а саме:
· проведення активної політики енергоефективності і надання їй пріоритету, створення організаційно-правової бази енергоефективності на рівні громади, створення умов, що стимулюють енергоефективність;
· впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, перш за все, в тих установах, що є найбільшими споживачами енергоносіїв та енергоресурсів і мають високу потенційну економічну ефективність впровадження енергоефективних заходів;
· створення та вдосконалення системи енергоменеджменту через створення відповідних організаційних структур та внесення змін до пріоритетних напрямків діяльності діючих органів;
· забезпечення організації контролю за впровадженням енергоефективних заходів;
· освітні заходи з метою підвищення рівня знань в сфері енергоефективності;
· програмне планування та моніторинг заходів з енергоефективності за допомогою системи енергетичного моніторингу, енергетичної паспортизації установ.
Здійснення зазначених заходів забезпечить суттєве підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ Чортківської міської територіальної громади та раціональне використання енергетичних ресурсів.
Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягу їх споживання і втрат у бюджетній сфері, житловому фонді, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції суб’єктами підприємницької діяльності шляхом реалізації технічних, інноваційних рішень та створення економічно привабливих умов для реалізації інвестиційних проектів у сфері енергозбереження.
Програмою також передбачаються освітні заходи з підвищення рівня знань жителів громади з питань енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії з метою зменшення використання традиційних енергетичних ресурсів та викопних видів палива. Програма сприятиме підвищенню екосвідомості населення та наближенню до загальної цілі по переходу міста Чорткова на відновлювальні джерела енергії до 2030 року.
Законодавчим підґрунтям програми є:
· Закон України «Про ратифікацію Рамкової Конвенція ООН про зміну клімату» від 29.10.1996 року № 435/96-ВР;
· Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» від 14.07.2016 року № 1469-VIII;
· Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;
· Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», від 22.06.2017р. № 2118-
19;
· Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року №555- IV;
· Постанова Кабінету Міністрів України «Про впровадження систем енергетичного менеджменту від 23.12.2021 року №1460;
· Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року» від 21.12.2023 року №373-р.;
· Розпорядження КМУ від 29.12.2021 № 1803-р "Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року"
· Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №	791-р «Про
затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС»
· Протокольне рішення КМУ «Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року» від 18.07.2018;
· «Угода мерів щодо сталого розвитку та захисту клімату» - загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 15.01.2009;
[bookmark: bookmark2]3.Визначення проблеми
Питання підвищення ефективності енергоспоживання є особливо актуальним в умовах залежності економіки від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденцій до зростання вартості енергоносіїв.
Враховуючи, що економія паливної одиниці є в три рази більш ефективною, ніж її видобуток, інтенсифікація енергозбереження стає одним з важливих питань сьогодення.
Проблема неефективного використання енергоресурсів наявна у бюджетній сфері та в житловому фонді.
Основне споживання теплової енергії на опалення будівель пов’язане із компенсацією теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та вентиляцію.
Недостатній рівень комфорту, низька енергоефективність значної частини будівель та їх суттєве фізичне зношення потребують вирішення проблеми шляхом проведення теплової санації та капітальних ремонтів.
Основні проблемні питання, які вимагають першочергового розв’язання:
· високий рівень тепловтрат будівель;
· незадовільний стан теплогенеруючого обладнання;
· низький рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних технологій;
· недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно- енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в побуті тощо.
Забезпечити зменшення обсягів споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери можливо за допомогою реалізації заходів системного характеру та запровадження постійної системи управління енергоспоживанням, проведення	енергообстеження	для	визначення	ефективності
енерговикористання і потенціалу енергозбереження, розроблення заходів з
підвищення ефективності енерговикористання, у тому числі шляхом використання відновлюваних джерел енергії.
4.Мета та завдання
Мета програми:
· скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами Чортківської міської ради за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях;
· впровадження в будівлях бюджетних установ Чортківської міської ради енергоефективних технологій та обладнання;
· формування уважного ставлення до питань використання енергії та створення умов для матеріального стимулювання працівників бюджетних установ Чортківської міської ради щодо скорочення споживання енергоресурсів;
· формування в громаді світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту;
· підвищення культури енергоспоживання в громаді.
Завдання програми:
· впровадження системи моніторингу та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетних закладах Чортківської міської ради;
· реалізація в бюджетних установах організаційних і технічних заходів щодо підвищення ефективності, надійності та сталого функціонування систем споживання теплової та електричної енергії, газу, гарячої води, послуг з водопостачання та водовідведення.
· [bookmark: bookmark4]проведення заходів по формуванню в громаді культури енергоспоживання та бережливого ставлення до природи.
                                                5.Заходи програми
Досягнення мети Програми енергоефективних заходів в бюджетних установах Чортківської міської ради на 2025 – 2027 роки передбачається шляхом реалізації заходів організаційного, технічного, освітньо-інформаційного характеру, які передбачені в Додатку 1.
[bookmark: bookmark6]                                                 6.Очікувані результати
Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених завдань і заходів Програми, які в основному передбачають:
1) розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті;
2) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у комунальній та бюджетній сферах громади;
3) впровадження новітніх енергоефективних технологій;
4) економію коштів міського бюджету на утримання комунальних закладів;
5) покращення матеріально-технічної бази та інженерних мереж будівель бюджетних закладів;
6) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових коштів на
реалізацію проектів і заходів з енергозбереження;
7) формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади міста на всіх рівнях суспільного життя.
6 [bookmark: bookmark8]. Фінансове забезпечення та прикінцеві положення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на фінансування закладів, підпорядкованих управлінню освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, управлінню культури та мистецтв Чортківської міської ради, управління соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради, Чортківській міській раді, а також за рахунок державного бюджету, грантів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідних на фінансування Програми, складає 4660,00 тис. грн. Розрахунковий обсяг коштів протягом терміну реалізації Програми може змінюватись в залежності від зміни кон’юнктури ринку, фактичного індексу росту споживчих цін.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 2.
Впродовж дії Програми перелік енергоефективних заходів з відповідним обсягом фінансування коригується відповідно до фактичної ситуації та реального виконання заходів Програми.
Повноваження із загального керівництва Програмою покладається на заступницю міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чортківської міської ради – Наталію Войцеховську. Управління Програмою базується на нормативно-правових актах, які регулюють питання енергоефективності в бюджетній сфері Чортківської міської територіальної громади, та здійснюється через координацію роботи всіх учасників Програми, виконання енергоефективних заходів, енергетичний моніторинг, аналіз динаміки ключових показників і внесення необхідних змін в хід реалізації Програми.



Секретар міської ради
Ярослав Дзиндра


Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми
	№ з/п
	Напрями діяльності (пріорите тні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строки викона ння
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі
	Очікувані результати

	
	
	
	
	
	
	2025	2026	2027
р.	р.	р.
	

	1.
	Енергозбе реження
	Відновлення теплової ізоляції трубопровод ів
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Зменшення теплових втрат в комплексі з іншими заходами

	2.
	Енергозбе реження
	Встановленн я тепловідбив аючих екранів між стінами приміщень і радіаторами
	2025
2027
роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Покращення температурн ого режиму в приміщенні

	3.
	Енергозбе реження
	Реконструкц ія/ремонт систем опалення
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Сталість проходження опалювально го сезону

	4.
	Енергозбе реження
	Заміна запірної арматури
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Сталість проходження опалювально го сезону

	5.
	Енергозбе реження
	Заміна та встановленн я додаткових опалювальн их пристроїв (радіаторів)
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Покращення температурн ого режиму в приміщенні

	6.
	Енергозбе реження
	Встановленн я (заміна) приладів обліку теплової енергії
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Якісний моніторинг енергоресурс ів

	№
	Напрями
	Перелік
	Строки
	Виконавці
	Джерела
	Орієнтовані
	Очікувані




	з/п
	діяльності (пріорите тні завдання)
	заходів програми
	викона ння
	
	фінансування
	обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі
	результати

	
	
	
	
	
	
	2025 р.
	2026 р.
	2027 р.
	

	7.
	Енергозбе реження
	Встановленн я металопласт икових енергозберіг аючих вікон
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму

	8.
	Енергозбе реження
	Теплова ізоляція зовнішніх стін
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму

	9.
	Енергозбе реження
	Реконструкц ія вхідних дверей, влаштування тамбурів
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму

	10.
	Енергозбе реження
	Реконструкц ія систем вентиляції
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Дотримання санітарних норм щодо мікроклімату

	11.
	Енергозбе реження
	Модернізаці я системи освітлення
	2025
2027 роки
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	Відповідно до кошторисної вартості
	Дотримання санітарних норм щодо освітлення

	12.
	Енергозбе реження
	Ремонт та утеплення дахів
	2025-2027 рік
	бюджетні установи
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	
	2000
	
	Зменшення теплових втрат, покращення температурн ого режиму

	13.
	Розвиток ВДЕ
	Облаштуван ня сонячних електростан цій (обладнання, матеріали, будівельно- монтажні роботи, система захисту, моніторинг)
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	1500
	1000
	500
	Зменшення споживання електроенерг




	№ з/п
	Напрями діяльності (пріорите тні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строки викона ння
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі
	Очікувані результати

	
	
	
	
	
	
	2025 р.
	2026 р.
	2027 р.
	

	14.
	Енергоме неджмент
	Консалтинго ві послуги з питань розробки, ведення стратегічної документації в сфері енергоменед жменту, енергетично го
планування, у сфері інжинірингу, геології та геодезії.
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	100
	100
	100
	Якісна підготовка документів

	15.
	Енергоме неджмент
	Утримання комп’ютири зованої системи енергомоніт орингу
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	20
	20
	20
	моніторинг споживання енергоресурс ів

	16.
	Енергоме неджмент
	Енергетичні аудити, енергетичні паспорти будівель
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	170
	170
	160
	виготовленн я пКД




	№ з/п
	Напрями діяльності (пріорите тні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строки викона ння
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі
	Очікувані результати

	
	
	
	
	
	
	2025 р.
	2026 р.
	2027 р.
	

	17.
	Енергоме неджмент
	Виготовленн я проектно- кошторисної документації
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада, управління соціального захисту та охорони здоров’я, управління освіти, молоді та спорту, управління культури та мистецтв
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	250
	250
	120
	реалізація проектів

	18.
	Енергоме неджмент
	Освітньо- інформаційн і заходи, проведення Днів Сталої Енергії
	2025
2027 роки
	Чортківська міська рада
	кошти бюджету Чортківської територіальн ої громади
	100
	100
	100
	формування екосвідомої
та
енергоощадн ої поведінки мешканців


 

Секретар міської ради                                                        Ярослав Дзиндра


















[bookmark: bookmark10]
Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
тис.грн
	Обсяг коштів, що пропонуються для залучення на виконання програми
	Роки виконання
	Усього витрат на виконання

	
	2025
	2026
	2027
	

	Обсяг ресурсів усього, у тому числі:
	2140
	3640
	1000
	6780,00

	коштів державного бюджету
	-
	-
	-
	-

	коштів обласного бюджету
	-
	-
	-
	-

	коштів бюджету Чортківської територіальної громади
	2140
	3640
	1000
	6780,00

	коштів інших джерел
	-
	-
	-
	-




                Секретар міської ради                                                       Ярослав Дзиндра

 

